RAZPISNA DOKUMENTACIJA

## Naročnik:	UNIVERZA V LJUBLJANI

FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO

Aškerčeva cesta 6

1000 LJUBLJANA

Predmet javnega naročila: 	»Vodenje projekta in svetovanje za projekt Novogradnja UL FS v k.o. Brdo«

Vrsta postopka za oddajo javnega naročila:		Postopek naročila male vrednosti

Zaporedna številka javnega naročila:		JN174-20

Javni razpis je bil objavljen na: 			Na Portalu javnih naročil

Datum pošiljanja v objavo:				30. 7. 2020

VSEBINA RAZPISNE DOKUMENTACIJE

A. TEKSTUALNI DEL:

stran:

I.	POVABILO K ODDAJI PONUDBE							3

II.	NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE 				7

- POGOJI ZA UGOTAVLJANJE USPOSOBLJENOSTI IN

NAVODILA O NAČINU DOKAZOVANJA SPOSOBNOSTI

PONUDNIKA										10

IV.	NAČIN UGOTAVLJANJA IZPOLNJEVANJA  POGOJEV				19

V.	OSTALI POGOJI, OPOZORILA IN PRAVICE					22

VI.	RAZPISNI OBRAZCI IN VZORCI							24

B. OSTALA DOKUMENTACIJA

Upoštevati je potrebno dokumentacijo objavljeno na spletni strani ZAPS:

- UL Fakulteta za strojništvo in UL Fakulteta za farmacijo: 1.faza urbanizem: http://www.zaps.si/index.php?m_id=natecaji_izvedeni&nat_id=156

- 2. faza arhitektura: UL Fakulteta za strojništvo :

http://www.zaps.si/index.php?m_id=natecaji_izvedeni&nat_id=167

- POVABILO K ODDAJI PONUDBE

- NAROČNIK:

UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO

Aškerčeva cesta 6

1000 LJUBLJANA

- PREDMET JAVNEGA NAROČILA:

Predmet javnega naročila je vodenje projekta in svetovanje za projekt Novogradnja UL FS v k.o. Brdo, vse v obsegu, kvaliteti in rokih definiranih s to razpisno dokumentacijo ter v skladu z zakoni, pravilniki in predpisi veljavnimi na področju RS.

Podatki o objektu izhajajo iz izbrane rešitve na Urbanistično arhitekturnem natečaju ZAPS objavljene na spletni strani: http://www.zaps.si/index.php?m_id=natecaji_izvedeni&nat_id=167&elab_id=876#nagr

Podrobnejša opredelitev obsega storitev, ki so predmet javnega naročila:

- SPLOŠNO

Osnovne aktivnosti, ki jih mora zagotavljati izvajalec storitve svetovalnega inženiringa:

- vodenje, koordinacija in spremljanje projekta v vseh fazah projekta, vključno do pridobitve gradbenega dovoljenja

- sodelovanje in svetovanje pri pripravi investicijske dokumentacije;

- finančno spremljanje (skladnost med dejansko porabo in načrtovanimi sredstvi v investicijski dokumentaciji / razpoložljivi sredstvi);

- terminsko spremljanje (skladnost med dejanskim trajanjem izvajanja del in načrtovanimi terminskimi plani v investicijski dokumentaciji);

- priprava finančnih zahtevkov;

- usklajevanje med naročnikom, izbranim izvajalcem arhitekturnega projekta, izbranimi izvajalci drugih inženirskih strok, ostalimi posameznimi izvajalci in po potrebi z institucijami (MOL, UE, …) ter zastopanje interesov naročnika v teh usklajevanjih;

- strokovno svetovanje naročniku pri sprejemanju odločitev;

- redno in tekoče obveščanje naročnika o poteku del in o problematiki na usklajevalnih sestankih, enkrat mesečno pa pisno z mesečnim poročilom, ki je tudi priloga k mesečni situaciji izvajalca;

- vodenje in zapis vsebine in sklepov usklajevanj / sestankov;

- nudenje podpore naročniku ter na zahtevo naročnika sodelovanje v strokovnih komisijah in skupinah investitorja, na katerih bodo obravnavane tekoče zadeve in se sprejemale smernice za nadaljnje delo na projektu;

- pridobivanje in arhiviranje celotne dokumentacije vezano na vse faze projekta (korespondenca, tehnična dokumentacija, prevzemna dokumentacija, itd) s sistematičnim zbiranjem in hrambo do končne primopredaje celotne dokumentacije naročniku, na papirju in v elektronski obliki.

- FAZA  ▪  POSTOPEK OPPN

Postopek pridobitve Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) je skupen za dva investicijska projekta, in sicer novogradnjo Univerze v Ljubljani Fakultete za strojništvo (»Novogradnja UL FS«) in za novogradnjo Univerze v Ljubljani Fakultete za farmacijo (»Novogradnja UL FFA«). Ključne aktivnosti svetovalnega inženiringa v tej fazi so:

  - Strokovno vodenje, usklajevanje in koordinacija v času izvajanja postopka izdelave OPPN med UL, UL FFA, UL FS, izbranim zmagovalcem natečajne rešitve za UL FFA in UL FS v fazi urbanizem - izdelovalcem OPPN in MOL, vse do sprejema OPPN za področje novogradenj UL FFA in UL FS na Brdu.

  - Izdelava terminskega plana in uskladitev z vsemi iz predhodne alineje.

  - Spremljanje in usklajevanje vseh faz postopka OPPN.

  - Svetovanje naročniku tekom izvajanja OPPN (npr.: reševanje parkirišč, zaklonišča, …);

  - Vodenje in usklajevanje pridobivanja soglasij, študij (npr.: hidrološka študija, geološko geomehanska študija, …)

- FAZA  ▪  IZDELAVA INVESTICIJSKE IN PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

  - Strokovno vodenje, koordinacija in spremljanje izdelave investicijske in projektne dokumentacije med naročnikom, uporabniki in izdelovalci projektne dokumentacije.

  - Preverba usklajenosti vseh faz projektne dokumentacije s projektno nalogo uporabnika.

  - Recenzija projektne dokumentacije z upoštevanjem veljavne zakonodaje in vseh zahtev projektne naloge.

  - Svetovanje naročniku tekom izvajanja projektne dokumentacije in strokovna pomoč pri sprejemanju odločitev.

  - Sodelovanje pri pripravi investicijske dokumentacije s pripravo strokovnega dela (terminski plani, ocena celotne investicije, pridobivanje podatkov s strani projektantov in naročnika, …).

- FAZA ▪ UPRAVNI POSTOPKI

  - Vodenje in koordinacija vseh udeležencev pri pridobivanju projektnih pogojev in soglasij.

  - Vodenje in koordinacija vseh udeležencev za pripravo vloge in pridobitev dokumentacije ter sodelovanje pri postopkih pridobitve gradbenega dovoljenja. Vse do pridobitve gradbenega dovoljenja.

- FAZA ▪ PRIMOPREDAJA

  - Primopredaja dokumentacije vseh pogodbenih partnerjev z navedeno specifikacijo predane dokumentacije s pisno predajo vseh pogodbenih del naročniku in uporabniku.

  - Izdelava končnih obračunov z vsemi pogodbenimi partnerji.

  - Zaključno poročilo investicijskega projekta Novogradnja UL FS v k.o. Brdo v skladu z zahtevami naročnika oz ministrstva.

Izvajalec mora ves čas pogodbe zagotavljati celovito delovanje delovne skupine tako, da bo koordinacija in vodenje projekta do začetka izvajanja gradnje potekala nemoteno, s ciljem uspešne izvedbe investicije naročniku. Na podlagi tega mora izvajalec zagotoviti odzivnost najmanj v 48 urah ter skladu s pravili stroke ter kadarkoli na zahtevo naročnika.

- POVABILO ZA IZDELAVO PONUDBE:

Na podlagi Zakona o javnem naročanju (v nadaljevanju ZJN-3) naročnik vabi ponudnike, da podajo svojo ponudbo za izvedbo javnega naročila, v skladu z objavljenim javnim razpisom ter razpisno dokumentacijo. Ponudnik je lahko vsak gospodarski subjekt, registriran za dejavnost, ki je predmet razpisa in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja ter je strokovno usposobljen za njihovo izvajanje. Ponudnik je lahko tudi skupina gospodarskih subjektov, ki poda skupno ponudbo.

- VRSTA POSTOPKA:

Postopek za oddajo javnega naročila je postopek naročila male vrednosti v skladu s 47. členom ZJN-3.

- ROKI:

začetek izvajanja del:		takoj po podpisu pogodbe

zaključek del:        	predvidoma december 2021

- ROK IN NAČIN PREDLOŽITVE PONUDBE:

Ponudnik mora ponudbo predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/ejn2 v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/documents/10193/191051/ejn_Navodila_za_uporabo_ponudniki.pdf.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/ejn2 v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/ejn2 najkasneje do 1. 9. 2020 do 9:00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

- INFORMACIJE V ZVEZI Z ODPIRANJEM PONUDB:

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 1. 9. 2020 in se bo začelo ob 9:01 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/ejn2

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«.

II. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

- Ponudba mora biti izdelana v slovenskem jeziku. Vrednost ponudbe (ponudbena vrednost) mora biti izražena v evrih.

- Ponudniki morajo v ponudbi priložiti pravilno izpolnjene in s strani zakonitega zastopnika ali pooblaščene osebe (razen, kjer je izrecno zahtevano, da jih podpiše zakoniti zastopnik) podpisane razpisne obrazce, vzorce in izjave.

Ponudniki morajo vse dokumente skrbno pregledati in v razpisni dokumentaciji izpolniti vsa prazna mesta, bodisi s tušem, črnilom ali pisalnim strojem, z jasnimi tiskanimi črkami. V kolikor ponudnik ne izpolni vseh praznih mest v razpisni dokumentaciji in naročnik lahko ugotovi manjkajoče podatke na podlagi izpolnjenih razpisnih obrazcev, ne bo ponudnika pozval na dopolnitev njegove ponudbe, ampak bo upošteval podatke ponudnika navedene na drugih razpisnih obrazcih.

Morebitne popravke v razpisni dokumentaciji in ponudbi mora ponudnik ob popravku opremiti z žigom in podpisom zakonitega zastopnika ali pooblaščene osebe.

Vse stroške s pripravo in predložitvijo ponudbe nosi ponudnik.

Ponudniki ne smejo spreminjati pogojev in zahtev naročnika, ki so določeni v razpisni dokumentaciji in obrazcih. Morebitne spremembe bodo razumljene kot nestrinjanje ponudnika z razpisno dokumentacijo, zato bo taka ponudba izključena kot nedopustna.

3. Postopek oddaje javnega naročila poteka v skladu z veljavno slovensko zakonodajo ter  Zakonodajo EU, vezano na oddajo javnih naročil.

Oddaja javnega naročila se izvaja skladno z določili:

- Zakona o javnem naročanju (ZJN-3, Ur. l. RS št. 91/15 in 14/18),

- Uredba komisije (ES) št. 842/2011, z dne 19.8.2011, o določitvi standardnih obrazcev za objavo obvestil na področju javnega naročanja in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1564/2005,

- Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, št.  75/19);

- Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN, Ur. l. RS št.  43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-1I, 60/17 in 72/19);

- Zakona o javnih financah (ZJF; Ur.l. RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr. 101/13,55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18);

- Obligacijskega zakonika (OZ-UPB, Ur.l. RS, št.  97/07);

- Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Ur.l. RS št.  50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16);

- Gradbenega zakona (Ur. l. RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.), v nadaljnjem besedilu GZ;

- Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti (Ur. l. RS, št. 61/17);

- vse pozitivne zakonodaje ter drugih predpisov, ki veljajo v Republiki Sloveniji in EU, in urejajo področje, na katera se nanaša javno naročilo oz. predmet javnega naročila ter izvajanje kohezijske politike EU v Republiki Sloveniji.

4.	Ponudniki lahko dobijo informacije v zvezi z izdelavo ponudbe in pojasnila k razpisni dokumentaciji na osnovi pisnih vprašanj, zastavljenih na Portalu javnih naročil, ki bodo prispela najpozneje do vključno 24. 8. 2020. Na vprašanja, ki bodo prispela po tem roku, naročnik ne bo dajal pojasnil v zvezi s ponudnikovimi vprašanji. Pisni odgovori se objavljajo na Portalu javnih naročil.

Razpisno dokumentacijo in ostalo dokumentacijo lahko ponudniki dobijo na Portalu javnih naročil in spletni strani naročnika https://www.fs.uni-lj.si/fakulteta_za_strojnistvo/ostalo/javna_narocila/.

Naročnik ni odgovoren za pojasnila, razlage, dodatke, ki so bila ponudnikom dana v ustni obliki. Kakršnekoli dodatne razlage, dopolnila, podatki ali pojasnila, ki niso bila objavljena na Portalu javnih naročil, ne obvezujejo naročnika.

Neodvisno od podatkov, ki so vsebovani v razpisni dokumentaciji, mora ponudnik pred oddajo ponudbe pridobiti vse podatke, ki se nanašajo na predmet naročila po tej razpisni dokumentaciji in lahko vplivajo na predmet naročila, na ponudbeno ceno ali ponudnikove obveznosti. Ponudnik ni upravičen do nobenega povišanja cene, ki ga utemeljuje s tem, da ni bil popolno obveščen o pogojih in stanju predmeta naročila.

Vsa prejeta dokumentacija se lahko uporablja izključno za potrebe priprave ponudbe za ta projekt oz. ta razpis. Ne sme se razmnoževati, posnemati ali navajati v drugih primerih.

5.   Sprememba razpisne dokumentacije:

Naročnik si pridružuje pravico spremeniti razpisno dokumentacijo na lastno pobudo ali kot odgovor na zahtevana pojasnila. V primeru večjih sprememb bo naročnik po potrebi podaljšal rok za oddajo ponudb. Po poteku roka za prejem ponudb naročnik ne sme več spreminjati ali dopolnjevati razpisne dokumentacije. Vse spremembe bodo objavljene na Portalu javnih naročil.

6.   Variante ponudb:

Naročnik pri ocenjevanju ponudb ne bo upošteval variantnih ponudb.

7.  Pregled in ocenjevanje ponudb:

Komisija bo pri pregledu ponudb ugotovila, ali so ponudbe dopustne, kot je to definirano v 2. členu ZJN-3.

Naročnik bo v primeru, da bo ugotovil, da je ponudba nepopolna, napačna oziroma če 	posamezni dokumenti manjkajo, ponudnika pozval na dopolnitev, popravek, spremembo ali 	pojasnilo ponudbe skladno in v okvirih določbe 89. člena ZJN-3. Če ponudnik v postavljenem 	roku ne bo predložil manjkajočega dokumenta ali ne bo dopolnil, popravil ali pojasnil ustrezne 	informacije ali dokumentacije, bo naročnik ponudnika izključil.

Če se bo pri naročniku pojavil utemeljen sum, da je posamezni ponudnik predložil neresnično 	izjavo ali ponarejeno ali spremenjeno listino kot pravo, bo naročnik postopal v skladu z 89. 	členom ZJN-3.

8.   Neobičajno nizka ponudba:

Naročnik bo ravnal v skladu s 86. členom ZJN-3.

9.   Veljavnost ponudbe:

Ponudba mora veljati do vključno 2. 11. 2020, z možnostjo podaljšanja. V primeru krajšega roka veljavnosti ponudbe, se ponudba izključi.

10.  Spremembe in umik ponudbe:

- Ponudnik sme umakniti ponudbe, je dopolniti ali zamenjati do poteka roka za predložitev ponudbe.

- Po poteku roka za sprejem ponudb, ponudnik ne more več spremeniti oddane ponudbe, je dopolniti ali nadomestiti z novo, naročnik pa je ne sme prevzeti.

11.  Izključitev ponudbe:

Pri pregledu in ocenjevanju ponudb bo ponudba izključena kot nedopustna:

- če je ponudbo predložil ponudnik, za katerega obstajajo razlogi za izključitev in ne izpolnjuje pogojev za sodelovanje,

- če ponudba po opravljenem pregledu in morebitni dopolnitvi ponudbe v skladu z 89. členom ZJN-3 ni dopustna,

- če je pri ponudbi dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija,

- če je ponudba neobičajno nizka,

- če cena presega zagotovljenih sredstev naročnika,

- če ni sestavljena po predpisih, ki urejajo javna naročila,

- če naročnik ugotovi, da je katerakoli od predloženih izjav neresnična, če ponudnik navaja neresnične ali zavajajoče podatke,

- če ponudnik ne izpolnjuje v celoti vseh pogojev in zahtev iz razpisne dokumentacije.

III. POGOJI ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI IN NAVODILA O NAČINU DOKAZOVANJA SPOSOBNOSTI PONUDNIKA

1. Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je ekonomsko najugodnejša ponudba.

Naročnik bo ocenjeval samo ponudbe tistih ponudnikov, katerim bo priznal izpolnitev vseh

zahtevanih pogojev iz tega poglavja.

Naročnik bo oddal naročilo na podlagi merila ekonomsko najugodnejše ponudbe glede na

naslednja merila:

| MERILA: | ŠTEVILO TOČK: |
| --- | --- |
| A. Ponudbena cena brez DDV | 80 |
| B. Dodatna referenca projektne vodje | 20 |
| SKUPAJ: |  |

- Ponudbena cena je razvidna iz ponudnikove ponudbe (razpisni obrazec št. 3).

Ponudbena cena se pretvori v točke na naslednji način:

Ponudbena cena = najnižja ponudbena cena/ ponudbena cena ocenjevane ponudbe x 80

Po tej formuli dobi ponudba z najnižjo ceno 80 točk, ostale pa manjše ustrezno število točk.

- Število referenc je razvidno iz razpisnega obrazca 6a.

Ponudnik oz. ponudnik v skupnem nastopu, ki ima dodatne reference, ki presegajo število referenc za doseganje pogoja in izpolnjujejo predpisane zahteve, se točkujejo v okviru tega merila.

Dodatna referenca = število referenc ocenjevane ponudbe / največje število referenc x 20

Po tej formuli dobi ponudba z največjim številom dodatnih referenc 20 točk, ostale pa manjše ustrezno število točk.

2. Da bo ponudba ustrezna, morajo ponudniki v ponudbi priložiti vse dokumente in priloge, navedene v tej točki navodil.

Naročnik bo ocenjeval samo ponudbe tistih ponudnikov, katerim bo priznal izpolnitev vseh zahtevanih pogojev iz tega poglavja.

A) Podatki o ponudniku (Razpisni obrazec št. 1) in podatki o ponudnikih v skupnem nastopu (Razpisni obrazec št. 1a). V kolikor daje skupina ponudnikov skupno ponudbo, se navede poslovodeči ponudnik in vsi ponudniki v skupnem nastopu.

V primeru sklenitve pogodbe bodo isti ponudniki v skupnem nastopu tudi imenovani v pogodbi z naročnikom! V primeru skupne ponudbe morajo biti ponudbi priloženi vsi dokumenti v skladu s točko G) Skupna ponudba.

Ponudniki s sedežem v tujini morajo navesti pooblaščenca (ime, priimek in naslov pooblaščene osebe) za vročanje v Sloveniji.

Seznam vseh podizvajalcev (Razpisni obrazec št. 1b)

V primeru nastopa s podizvajalci morajo biti k ponudbi priloženi vsi dokumenti v skladu s točko F) Ponudba s podizvajalci.

Podatki  o članih upravnih, vodstvenih ali nadzornih organov in osebah, ki imajo pooblastilo za zastopanje ali odločanje ali nadzor v ponudniku (poslovodečega in vseh ponudnikov v skupni ponudbi) oz. podizvajalcih (Razpisni obrazec št. 1c), s podpisom člana oz. pooblaščenca.

B) krovna izjava ponudnika (Razpisni obrazec št. 2).

C) Ponudba (Razpisni obrazec št. 3).

Ponudbena cena je nespremenljiva in fiksna do konca izvedbe del, v njej so zajeti vsi stroški, morebitni popusti in davek.

Ponudbena cena mora vključevati celoten obseg del v skladu z razpisno dokumentacijo, veljavno zakonodajo in trajanjem pogodbe (predvidoma od avgust 2020 do decembra 2021).

Rok izvedbe del:

začetek izvajanja del:		takoj po podpisu pogodbe

zaključek del:        	predvidoma december 2021

Plačilni pogoji:

Ponudnik se strinja, da bo naročnik poravnal pogodbeni znesek na naslednji način:

- Do višine 90% vrednosti pogodbenega zneska z DDV na podlagi mesečnih situacij, ki jih bo izvajalec poslal naročniku v pregled in izplačilo. Naročnik bo opravljena pogodbena dela plačeval v 30 dneh od prejema elektronskega računa za opravljene storitve.

- Preostanek vrednosti pogodbenih del z DDV, ki bo ugotovljen s končno situacijo, ko izvajalec opravi vsa dela navedena v 2. členu vzorca pogodbe, bo naročnik plačal v 30 dneh od  prejema elektronskega računa s priloženim potrjenim primopredajnim zapisnikom s strani naročnika.

Veljavnost ponudbe je do vključno 2. 11. 2020, z možnostjo podaljšanja.

D) Podatki za ugotavljanje sposobnosti ponudnika (75. - 81. člen ZJN-3)

- Dokazila in pisne izjave iz točke D priložijo vsi ponudniki v ponudbi (t.j. ponudnik in morebitni ponudniki v skupnem nastopu ter vsi podizvajalci - nadalje »ponudnik« za točko D).

- Če ponudnik namesto originala predloži fotokopijo dokazila uradne institucije, mora le-to parafirati in žigosati. Naročnik lahko v postopku preverjanja ponudb od posameznega ponudnika kadarkoli zahteva, da mu na vpogled predloži original.

3.   Ponudniki morajo k podpisani izjavi (razpisni obrazec št. 4) priložiti izpolnjen enotni evropski

dokument v zvezi z oddajo javnega naročila (v nadaljevanju obrazec ESPD).

Pri ponudniku ne sme obstajati nobeden od razlogov za izključitev iz te točke oziroma mora izpolnjevati vse spodaj navedene zahteve. Kot dokazilo o izpolnjevanju zahtev iz te točke mora ponudnik v ponudbi predložiti obrazec ESPD.

d.1) Izjava, da ponudnik niti njegovi predstavniki (to so osebe, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ponudnika ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem) niso bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku in navedena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3, ali pa je v primeru izrečene pravnomočne obsodbe gospodarski subjekt sprejel zadostne ukrepe, s katerimi je dokazal svojo zanesljivost kljub obstoju predmetnega razloga za izključitev, skladno z devetim odstavkom ter upoštevajoč deseti in enajsti odstavek 75. člena ZJN-3.

d.2) 	Izjava, da ponudnik na dan, ko je bila oddana ponudba, ni imel neizpolnjenih obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti, v višini 50 eurov ali več, in sicer v državi, v kateri ima sedež (matična država) in državi naročnika (Republiki Sloveniji), če ta ni ista kot država sedeža. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe.

d.3) Izjava, da ponudnik:

- na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ni izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami, ter

- 	v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri njem niso ugotovil najmanj dveh kršitev v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt tudi v naslednjih primerih:

a)     če lahko naročnik na kakršen koli način izkaže kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena tega zakona;

b)     če se je nad gospodarskim subjektom začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami;

c)     če lahko naročnik z ustreznimi sredstvi izkaže, da je gospodarski subjekt zagrešil hujšo kršitev poklicnih pravil, zaradi česar je omajana njegova integriteta;

č)    če lahko naročnik upravičeno sklepa, da je gospodarski subjekt z drugimi gospodarskimi subjekti sklenil dogovor, katerega cilj ali učinek je preprečevati, omejevati ali izkrivljati konkurenco. Šteje se, da je sklepanje naročnika iz prejšnjega stavka upravičeno, če organ, pristojen za varstvo konkurence, na podlagi prijave naročnika v 15 dneh naročniku sporoči, da bo uvedel postopek ugotavljanja kršitve;

d)     če nasprotja interesov iz tretjega odstavka 91. člena tega zakona ni mogoče učinkovito odpraviti z drugimi, blažjimi ukrepi;

e)     če izkrivljanja konkurence zaradi predhodnega sodelovanja gospodarskih subjektov pri pripravi postopka javnega naročanja v skladu s 65. členom tega zakona ni mogoče učinkovito odpraviti z drugimi, blažjimi ukrepi;

f)      če so se pri gospodarskem subjektu pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila ali prejšnji koncesijski pogodbi, sklenjeni z naročnikom, pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od prejšnjega naročila oziroma pogodbe ali uveljavljal odškodnino ali so bile izvedene druge primerljive sankcije;

g)     če je gospodarski subjekt kriv dajanja resnih zavajajočih razlag pri dajanju informacij, zahtevanih zaradi preverjanja obstoja razlogov za izključitev ali izpolnjevanja pogojev za sodelovanje, ali če ni razkril teh informacij ali če ne more predložiti dokazil, ki se zahtevajo v skladu z 79. členom tega zakona;

h)     če je gospodarski subjekt poskusil neupravičeno vplivati na odločanje naročnika ali pridobiti zaupne informacije, zaradi katerih bi lahko imel neupravičeno prednost v postopku javnega naročanja, ali iz malomarnosti predložiti zavajajoče informacije, ki bi lahko pomembno vplivale na odločitev o izključitvi, izboru ali oddaji javnega naročila.

Ponudnik podpiše izjavo o informacijah o izpolnjevanju pogojev po ZJN-3 (razpisni obrazec št. 4) in priložiti izpolnjen enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila (v nadaljevanju obrazec ESPD).

E) Podatki o ekonomski in finančni sposobnosti ter tehnični in kadrovski sposobnosti (76.  in 77. člen ZJN-3).

e. 1) Izjava ponudnika o izpolnjevanju ekonomsko-finančne sposobnosti (razpisni obrazec št. 5)

Ponudnik dokaže ekonomsko-finančno sposobnost z izpolnjevanjem naslednjih pogojev:

Pogoji:

- bonitetna ocena vsaj SB4;

- v letu 2019 je imel prihodke najmanj v višini 300.000,00 EUR in v letu 2018 najmanj 300.000,00 EUR.

Opomba: Naročnik lahko pred oddajo javnega naročila od ponudnika, kateremu se je odločil oddati javno naročilo zahteva, da predloži naslednja dokazila oz. dokumente (opomba: v primeru skupne ponudbe glej navodila v točki G).

Dokazila o ekonomsko-finančni sposobnosti:

- Pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji predložijo: obrazec S.BON-1/P.

- Samostojni podjetniki s sedežem v Republiki Sloveniji: obrazec S.BON-1.

- Ponudniki s sedežem v tujini predložijo dokazila, iz katerih bodo razvidni podatki, ki jih naročnik zahteva kot pogoje za priznanje ekonomsko-finančne sposobnosti.

- Bilanco uspeha za zadnji 2 leti pred letom objave razpisa.

Naročnik bo kot ustrezno dokazilo o ekonomsko-finančni sposobnosti štel dokazilo, ki ne bo starejše od 30 dni od roka za oddajo ponudbe.

e. 2) Spisek referenc ponudnika oz. ponudnikov v skupnem nastopu, to je najvažnejših

referenc v zadnjih 5 letih pred datumom odpiranja ponudb za projektno vodenje

gradnje zahtevnih objektov (Razpisni obrazec št. 6).

Pogoj: Ponudnik oz. ponudniki v skupnem nastopu so v zadnjih 5 letih izvedli vodenje

projekta in svetovanje pri gradnji vsaj 1 zahtevnega objekta visokih gradenj, za katerega

je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje, v vrednosti gradbeno obrtniških in instalacijskih

del nad 10 mio EUR (z DDV), ali vodenje projekta in svetovanje pri gradnji 2 zahtevnih

objektov visokih gradenj, za katere je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje, v vrednosti

gradbeno obrtniških in instalacijskih del vsakega vsaj 5 mio EUR (z DDV).

Opomba: Naročnik lahko pred oddajo javnega naročila od ponudnika, kateremu se je odločil oddati javno naročilo zahteva, da predloži potrdila naročnikov o referencah, ki jih v razpisnem obrazcu navaja.

e. 3) Spisek referenc za predvidenega projektnega vodja/vodja svetovalnega inženiringa, to so najvažnejše reference vzadnjih 5 letih pred datumom odpiranja ponudb (Razpisni obrazec št. 6a)

Pogoj: Projektni vodja/vodja svetovalnega inženiringa je bil v zadnjih 5 letih projektni vodja pri gradnji vsaj 1 zahtevnega objekta visoke gradnje, za katerega je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje, v vrednosti gradbeno obrtniških in instalacijskih del nad 10 mio EUR (z DDV), ali projektni vodja pri gradnji 2 zahtevnih objektov visoke gradnje, za katere je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje, v vrednosti gradbeno obrtniških in instalacijskih del vsakega vsaj 5 mio EUR (z DDV).

V primeru sklenitve pogodbe bo isti projektni vodja/vodja svetovalnega inženiringa imenovan v pogodbi z naročnikom.

Opomba: Naročnik lahko pred oddajo javnega naročila od ponudnika, kateremu se je odločil oddati javno naročilo zahteva, da predloži potrdila naročnikov o referencah, ki jih v razpisnem obrazcu navaja.

e. 4) Spisek referenc za predvidenega pooblaščenega arhitekta/ pooblaščenega inženirja gradbeništva / recenzenta, to so najvažnejše reference v zadnjih 5 letih pred datumom odpiranja ponudb (Razpisni obrazec št. 7), v kolikor projektni vodja ni pooblaščen arhitekt ali pooblaščen inženir s področja gradbeništva

Pogoj: Pooblaščen arhitekt/ pooblaščen inženir gradbeništva je bil v zadnjih 5 letih

pooblaščen arhitekt ali pooblaščen inženir gradbeništva pri gradnji vsaj 1 zahtevnega objekta visoke gradnje, za katerega je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje, v vrednosti gradbeno obrtniških in instalacijskih del nad 10 mio EUR (z DDV) ali 2 zahtevnih objektov visoke gradnje, za katere je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje, v vrednosti gradbeno obrtniških in instalacijskih del vsakega vsaj 5 mio EUR (z DDV).

V primeru sklenitve pogodbe bo isti pooblaščen arhitekt/ pooblaščen inženir gradbeništva imenovan v pogodbi z naročnikom.

Opomba: Naročnik lahko pred oddajo javnega naročila od ponudnika, kateremu se je odločil oddati javno naročilo zahteva, da predloži potrdila naročnikov o referencah, ki jih v razpisnem obrazcu navaja.

e. 5) Spisek referenc za predvidenega pooblaščenega inženirja strojnih instalacij in opreme / recenzenta, to so najvažnejše reference v zadnjih 5 letih pred datumom odpiranja ponudb (Razpisni obrazec št. 7a)

Pogoj: Pooblaščen inženir strojnih instalacij in opreme je bil v zadnjih 5 letih pooblaščen inženir strojnih instalacij in opreme pri gradnji vsaj 1 zahtevnega objekta visoke gradnje, za katerega je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje, v vrednosti gradbeno obrtniških in instalacijskih del nad 10 mio EUR (z DDV) ali 2 zahtevnih objektov visoke gradnje, za katere je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje, v vrednosti gradbeno obrtniških in instalacijskih del vsakega vsaj 5 mio EUR (z DDV).

V primeru sklenitve pogodbe bo isti pooblaščen inženir strojnih instalacij in opreme imenovan v pogodbi z naročnikom.

Opomba: Naročnik lahko pred oddajo javnega naročila od ponudnika, kateremu se je odločil oddati javno naročilo zahteva, da predloži potrdila naročnikov o referencah, ki jih v razpisnem obrazcu navaja.

e. 6) Spisek referenc za predvidenega pooblaščenega inženirja elektro instalacij in opreme / recenzenta, to so najvažnejše reference v zadnjih 5 letih pred datumom odpiranja ponudb (Razpisni obrazec št. 7b)

Pooblaščen inženir elektro instalacij in opreme je bil v zadnjih 5 letih pooblaščen inženir elektro instalacij in opreme pri gradnji vsaj 1 zahtevnega objekta visoke gradnje, za katerega je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje, v vrednosti gradbeno obrtniških in instalacijskih del nad 10 mio EUR (z DDV) ali 2 zahtevnih objektov visoke gradnje, za katere je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje, v vrednosti gradbeno obrtniških in instalacijskih del vsakega vsaj 5 mio EUR (z DDV).

V primeru sklenitve pogodbe bo isti pooblaščen inženir elektro instalacij in opreme imenovan v pogodbi z naročnikom.

Opomba: Naročnik lahko pred oddajo javnega naročila od ponudnika, kateremu se je odločil oddati javno naročilo zahteva, da predloži potrdila naročnikov o referencah, ki jih v razpisnem obrazcu navaja.

e. 7) Spisek referenc za predvidenega tehnologa / recenzenta, to so najvažnejše reference v zadnjih 5 letih pred datumom odpiranja ponudb (Razpisni obrazec št. 7c)

Pogoj: Tehnolog tehnološke opreme je bil v zadnjih 5 letih tehnolog tehnološke opreme ali nadzornik tehnološke opreme pri gradnji vsaj 1 zahtevnega objekta visoke gradnje, za katerega je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje, v vrednosti gradbeno obrtniških in instalacijskih del nad 10 mio EUR (z DDV) ali 2 zahtevnih objektov visoke gradnje, za katere je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje, v vrednosti gradbeno obrtniških in instalacijskih del vsakega vsaj 5 mio EUR (z DDV).

V primeru sklenitve pogodbe bo isti tehnolog tehnološke opreme imenovan v pogodbi z naročnikom.

Opomba: Naročnik lahko pred oddajo javnega naročila od ponudnika, kateremu se je odločil oddati javno naročilo zahteva, da predloži potrdila naročnikov o referencah, ki jih v razpisnem obrazcu navaja.

e.8) Seznam strokovnjakov (Razpisni obrazec št. 8)

Pogoj: V vseh fazah svetovalnega inženiringa ponudnik sodeluje s strokovnimi kadri, ki odgovarja za izvedbo razpisanih del, in mora izpolnjevati sledeče pogoje:

- Projektni vodja mora biti oseba vsaj s VII/2. stopnjo izobrazbe, z najmanj 10 leti delovnih izkušenj na področju projektiranja ali izvajanja nadzora gradenj in z aktivnim znanjem slovenskega jezika.

- *Pooblaščen arhitekt/ pooblaščen inženir gradbeništva / recenzent mora biti oseba s poklicnim nazivom pooblaščeni arhitekt (osnovni pogoj: vpis v ZAPS) ali pooblaščeni inženir (osnovni pogoj: vpis v imenik pooblaščenih inženirjev z aktivnim poklicnim nazivom), z najmanj 10 leti delovnih izkušenj na področju projektiranja ali izvajanja nadzora gradenj in z aktivnim znanjem slovenskega jezika.

- Pooblaščen inženir za strojne instalacije in opremo / recenzent mora biti oseba s poklicnim nazivom pooblaščeni inženir (osnovni pogoj: vpis v imenik pooblaščenih inženirjev z aktivnim poklicnim nazivom), z najmanj 10 leti delovnih izkušenj na področju projektiranja ali izvajanja nadzora gradenj in z aktivnim znanjem slovenskega jezika.

- Pooblaščen inženir za elektro instalacije in opremo / recenzent mora biti oseba s poklicnim nazivom pooblaščeni inženir (osnovni pogoj: vpis v imenik pooblaščenih inženirjev z aktivnim poklicnim nazivom), z najmanj 10 leti delovnih izkušenj na področju projektiranja ali izvajanja nadzora gradenj in z aktivnim znanjem slovenskega jezika.

- Tehnolog tehnološke opreme / recenzent mora biti oseba s poklicnim nazivom pooblaščeni arhitekt (osnovni pogoj: vpis v ZAPS) ali pooblaščeni inženir (osnovni pogoj: vpis v imenik pooblaščenih inženirjev z aktivnim poklicnim nazivom), z najmanj 10 leti delovnih izkušenj na področju tehnološke opreme ali izvajanja nadzora gradenj s tehnološko opremo in z aktivnim znanjem slovenskega jezika.

- Pooblaščen inženir s področja požarne varnosti mora biti oseba s poklicnim nazivom  pooblaščeni inženir (osnovni pogoj: vpis v imenik pooblaščenih inženirjev z aktivnim poklicnim nazivom), z najmanj 10 leti delovnih izkušenj na področju projektiranja ali izvajanja nadzora gradenj in z aktivnim znanjem slovenskega jezika.

Naročnik si pridržuje pravico dodatno preverjati izpolnjevanje tehnične in strokovne usposobljenosti strokovnega kadra.

F) Ponudba s podizvajalci

Ponudba s podizvajalci je ponudba, kjer poleg ponudnika oz. ponudnikov v skupnem nastopu  nastopijo še drugi izvajalci (v nadaljevanju: podizvajalci). Podizvajalec je vsak gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik po ZJN-3 sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila. V razmerju do naročnika ponudnik kot glavni izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo prevzetega naročila ne glede na število podizvajalcev.

f.1) V primeru, da ponudnik ne nastopa s podizvajalcem, mora predložiti: pisno izjavo, da ne nastopa s podizvajalcem (Razpisni obrazec št. 11)

f.2) V primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci, mora predložiti:

  - izpolnjen obrazec Seznam vseh podizvajalcev in podatki o podizvajalcih, ki jih bo izvajal podizvajalec (Razpisni obrazec št. 1b)

  - dokazilo in izjavo o izpolnjevanju pogojev za priznanje sposobnosti po 79. členu ZJN-3, kot je zapisano za ponudnika v točki D) (Razpisni obrazec št. 4).

  - zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva (zahteva je priloga k razpisnemu obrazcu št. 13).

V ponudbi s podizvajalci morajo biti navedeni vsi podizvajalci (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun podizvajalca). Navedeno mora biti, kateri del javnega naročila bodo izvajali podizvajalci ter vrsta del, ki jih bodo izvajali podizvajalci ter predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe del, ki jih prevzemajo podizvajalci.

Ponudnik bo moral za vsakega podizvajalca pred sklenitvijo pogodbe z naročnikom predložiti podizvajalsko pogodbo, iz katere bo nedvoumno razvidno naslednje:

- del javnega naročila, ki jih pri predmetu javnega naročila prevzema posamezni podizvajalec (natančna navedba vrste in obsega del; predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del) in del javnega naročila, ki jih pri predmetu javnega naročila prevzema glavni ponudnik (natančna navedba vrste in obsega del);

- izjava, da so vsi podizvajalci seznanjeni z navodili, ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in, da z njimi v celoti soglašajo (Razpisni obrazec št. 12);

- izjava podizvajalca, da soglaša s ponudbenimi cenami za njihova dela, ki jih je v ponudbi podal ponudnik in vključujejo tudi morebitni popust (Razpisni obrazec št. 12);

- izjava, da so vsi podizvajalci seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije (Razpisni obrazec št. 12);

- izjava podizvajalca, da bo naročniku v 5 dneh po prejemu njegove zahteve posredoval kopijo podizvajalske pogodbe in vseh njenih dodatkov, ki jo je sklenil s ponudnikom za izvedbo del ali dobavo blaga, ki so predmet tega javnega naročila (Razpisni obrazec št. 12);

- izjava podizvajalca, da podaja soglasje naročniku v primeru, da zahteva neposredno plačilo, da mu lahko naročnik v imenu in namesto glavnega izvajalca poravna njegovo terjatev do glavnega izvajalca (Razpisni obrazec št. 12);

Če podizvajalec zahteva neposredno plačilo v skladu s 94. členom ZJN-3 mora predložena podizvajalska pogodba vključevati slednje:

- da ponudnik pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa neposredno plačuje podizvajalcem (Razpisni obrazec št. 13),

- da bo ponudnik naročniku ob izstavitvi svojega računa priložil tudi račune svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil (Razpisni obrazec št. 13).

Ponudnik, ki v izvedbo javnega naročila vključi enega ali več podizvajalcev, mora imeti v času izvajanja pogodbe z naročnikom, sklenjene pogodbe s temi podizvajalci.

Le če podizvajalec v skladu in na način določen v 94. členu ZJN-3 zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcem obvezno v skladu z ZJN-3 in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno v skladu s 94. členom ZJN-3, mora naročnik od glavnega izvajalca zahtevati, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

Ponudnik lahko dokazuje izpolnjevanje zahtevanih pogojev (reference) s podizvajalci. V tem primeru mora ta podizvajalec predložiti svoje reference in isti podizvajalec bo moral izvesti dela javnega naročila na katerega se reference nanašajo.

Če se po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila zamenja podizvajalec ali če ponudnik sklene pogodbo z novim podizvajalcem, oboje lahko samo s predhodnim soglasjem naročnika, mora ponudnik, ki je sklenil pogodbo z naročnikom, le-temu v 5-ih dneh po spremembi predložiti:

- svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu,

- zahtevo novega podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva,

- pooblastiloza plačilo opravljenih storitev neposredno novemu podizvajalcu, če podizvajalec to zahteva,

- potrdila o izpolnjenih referencah novega podizvajalca, če je ponudnik v ponudbi svojo usposobljenost dokazoval s sklicevanjem na reference prvotnega podizvajalca.

G) V kolikor daje skupina izvajalcev skupno ponudbo:

g.1) Skupina izvajalcev mora podpisati in priložiti pravni akt (pogodbo) o skupni izvedbi naročila, iz katerega bo nedvoumno razvidno naslednje:

- imenovanje poslovodečega izvajalca pri izvedbi javnega naročila,

- pooblastilo poslovodečemu in odgovorni osebi za podpis ponudbe in pogodbe z naročnikom,

- vrsta del, ki jih bo izvajal posamezni izvajalec in njihove odgovornosti,

- izjava, da so seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo,

- izjava, da so seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije in

- navedba, da odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno.

V primeru sklenitve pogodbe, bodo isti izvajalci tudi imenovani v pogodbi med naročnikom in poslovodečim izvajalcem.

g.2) Vsi ponudniki v skupnem nastopu morajo priložiti dokazilo in izjavo o izpolnjevanju pogojev za priznanje sposobnosti po 79. členu ZJN-3, kot je zapisano za ponudnika v točki D). Izpolnjevanje pogojev se ugotavlja za vse ponudnike v skupnem nastopu posamezno.

g.3) Vsi ponudniki v skupnem nastopu morajo priložiti izjavo o ekonomsko-finančni sposobnosti (po točki e.1).

g.4) Ponudnikiv skupnem nastopu morajo priložiti dokazila o izpolnjevanju tehničnih in kadrovskih pogojev za priznanje sposobnosti, ki so zahtevana v točkah od e.2 do e.8. Za izpolnjevanje tega pogoja se v primeru skupne ponudbe, reference ugotavljajo skupno, to pomeni, da se količinsko seštevajo (ne pa tudi po vrednosti).

H) Izjavo o informacijah o izpolnjevanju pogojev po Zakonu o javnem naročanju – ZJN-3 (Razpisni obrazec št. 4) in priložiti izpolnjen enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila (ESPD).

I)  Izpolnjen, podpisan vzorec pogodbe (Razpisni obrazec št. 9).

J) Izjava ponudnika, da bo, v primeru, da bo izbran za izvedbo predmetnega naročila, banka oz. zavarovalnica izdala garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % pogodbene vrednosti (z DDV) in z veljavnostjo do vključno 31. 1. 2022, z možnostjo podaljšanja, ki jo bo izbrani izvajalec predložil v 10 dneh po podpisu pogodbe. Izjava se izdaja v skladu z vzorcem garancije. (Razpisni obrazec št. 10 in 10a).

P)Izjava ponudnika o predložitvi zavarovalne police (Razpisni obrazec št. 14)

R) Povzetek predračuna (rekapitulacija) (Razpisni obrazec št. 16)

Ponudbena cena iz povzetka predračuna mora biti enaka ponudbeni ceni iz Razpisnega obrazca št. 3.

Opomba: Povzetek predračuna (rekapitulacija) se v pdf naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb.

IV. NAČIN UGOTAVLJANJA IZPOLNJEVANJA POGOJEV

Naročnik bo izpolnjevanje pogojev ugotavljal iz razpisne dokumentacije, ki jo izpolni ponudnik in vseh zahtevanih listin, ki jih bo ponudnik priložil. Če ponudba ne vsebuje vseh zahtevanih elementov bopo dopustnih dopolnitvah in spremembah, v skladu z  89. členom ZJN-3,  izključena.

| A. | Pogoji za priznanje sposobnosti ponudnika (75. - 81. člen ZJN-3) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | POGOJ | USTREZA |  |
|  |  | DA | NE |
| 1. | Razpisni obrazec št. 4 Podpisana izjava o informacijah o izpolnjevanju pogojev po ZJN-3 in priložen ESPD. |  |  |
| 2. | Pri ponudniku ne obstaja razlog za izključitev: a.) gospodarski subjekt niti njegovi predstavniki (to so osebe, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ponudnika ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem) niso bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku in navedena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3, ali pa je v primeru izrečene pravnomočne obsodbe gospodarski subjekt sprejel zadostne ukrepe, s katerimi je dokazal svojo zanesljivost kljub obstoju predmetnega razloga za izključitev, skladno z devetim odstavkom ter upoštevajoč deseti in enajsti odstavek 75. člena ZJN-3 b.)gospodarski subjekt na dan, ko je bila oddana ponudba, ni imel neizpolnjenih obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti, v višini 50 eurov ali več, in sicer v državi, v kateri ima sedež (matična država) in državi naročnika (Republiki Sloveniji), če ta ni ista kot država sedeža. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe. c.) gospodarski subjekt ni uvrščen v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 110. člena ZJN-3; d.) pri gospodarskem subjektu v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države nista bili ugotovljeni najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek; e.) gospodarski subjekt ni kršil svojih obveznosti na področju okoljske, socialne in delovne zakonodaje. f.)nad gospodarskim subjektom ni začet postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami. g.)gospodarski subjekt ni zagrešil hujšo kršitev poklicnih pravil, zaradi česar je omajana njegova integriteta. h.)gospodarski subjekt z drugimi gospodarskimi subjekti sklenil dogovor, katerega cilj ali učinek je preprečevati, omejevati ali izkrivljati konkurenco. i.) gospodarskemu subjektu ni znano nasprotje interesov zaradi njegovega sodelovanja v postopku oddaje javnega naročila. j.) gospodarski subjekt ali podjetje, povezano z gospodarskim subjektom ni svetovalo naročniku ali bil kako drugače bilo vključeno v pripravo postopka oddaje javnega naročila. k.)gospodarskemu subjektu se pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila ali prejšnji koncesijski pogodbi, sklenjeni z naročnikom, niso pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od prejšnjega naročila oziroma pogodbe ali uveljavljal odškodnino ali so bile izvedene druge primerljive sankcije; l.)gospodarski subjekt ni kriv dajanja resnih zavajajočih razlag pri dajanju informacij, zahtevanih zaradi preverjanja obstoja razlogov za izključitev ali izpolnjevanja pogojev za sodelovanje, ali če je razkril teh informacij ali če je predložiti dokazil, ki se zahtevajo v skladu z 79. členom tega zakona. Gospodarski subjekt ni poskusil neupravičeno vplivati na odločanje naročnika ali pridobiti zaupne informacije, zaradi katerih bi lahko imel neupravičeno prednost v postopku javnega naročanja, ali iz malomarnosti predložiti zavajajoče informacije, ki bi lahko pomembno vplivale na odločitev o izključitvi, izboru ali oddaji javnega naročila. |  |  |

| B. | Ekonomsko-finančni, tehnični in kadrovski pogoji za priznanje sposobnosti (76. in 77. člen ZJN-3): |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ponudnik je priložil izjavo in dokazal ekonomsko-finančno sposobnost (razp. obr. 5). Pogoji: - bonitetna ocena vsaj SB4; - je imel vsaj 300.000,00 EUR prihodkov v letu 2019 in vsaj 300.000,00 EUR v letu 2018. |  |  |
| 2. | Ponudnik oz. ponudniki v skupnem nastopu imajo ustrezne reference, in sicer so v zadnjih 5 letih pred datumom odpiranja ponudb izvedli vodenje projekta in svetovanje pri gradnji vsaj 1 zahtevnega objekta visokih gradenj, za katerega je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje, v vrednosti gradbeno obrtniških in instalacijskih del nad 10 mio EUR (z DDV), ali vodenje projekta in svetovanje pri gradnji 2 zahtevnih objektov visokih gradenj, za katere je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje, v vrednosti gradbeno obrtniških in instalacijskih del vsakega vsaj 5 mio EUR (z DDV). (razp. obr. 6). |  |  |
| 3. | Predvideni projektni vodja ima ustrezne reference (razp. obr. 6a) |  |  |
| 4. | Predvideni pooblaščeni arhitekt/ pooblaščeni inženir gradbeništva / recenzent ima ustrezne reference (razp. obr. 7) |  |  |
| 5. | Predvideni pooblaščeni inženir strojnih instalacij / recenzent ima ustrezne reference (razp. obr. 7a) |  |  |
| 6. | Predvideni pooblaščeni inženir elektro instalacij / recenzent ima ustrezne reference (razp. obr. 7b) |  |  |
| 7. | Predviden tehnolog tehnološke opreme / recenzent ima ustrezne reference (razp. Obr. 7c) |  |  |
| 8. | Seznam strokovnjakov (razp. Obr. 8) |  |  |
| C. | Izpolnjevanje ostalih pogojev: |  |  |
|  | POGOJ | USTREZA |  |
|  |  | DA | NE |
|  | Priložena je ponudba v elektronski obliki. |  |  |
|  | Ponudnik je izpolnil in podpisal obrazec predstavitev ponudnika (razpisni obrazec 1) |  |  |
|  | Ponudnik je izpolnil in podpisal obrazec seznam izvajalcev,ki so ga sopodpisali tudi izvajalci v skupnem nastopu in priložil vse kopije sklenjenih pogodb (razpisni obrazec 1a). |  |  |
|  | Ponudnik je izpolnil in podpisal obrazec seznam podizvajalcev,ki so ga sopodpisali tudi podizvajalci (razpisni obrazec št. 1b). |  |  |
|  | Ponudnik je izpolnil podatke o članih upravnih, vodstvenih ali nadzornih organov in osebah, ki imajo pooblastilo za zastopanje ali odločanje ali nadzor v ponudniku oz. podizvajalcih, ki so ga podpisale tudi te osebe (razpisni obrazec 1c). |  |  |
|  | Ponudnik je podpisal krovno izjavo (razpisni obrazec 2) |  |  |
|  | Ponudbene cene so določljive (razpisni obrazec 3) |  |  |
|  | Ponudbena cena je nespremenljiva do konca izvedbe del, vključuje vse stroške, popuste, davke in druge dajatve v zvezi z izvedbo naročila (razpisni obrazec 3) |  |  |
|  | Veljavnost ponudbe najmanj do vključno 2. 11. 2020 (razpisni obrazec 3) |  |  |
|  | Ponudnik se strinja s plačilnimi pogoji naročnika (razpisni obrazec 3) |  |  |
|  | Vzorec pogodbe je ponudnik izpolnil in podpisal (razpisni obrazec 9) |  |  |
|  | Ponudnik je priložil ustrezno izjavo, da bo v primeru oddaje javnega naročila naročniku, naročniku predložil originalno garancijo banke oz. zavarovalnice za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (razpisni obrazec 10 in 10a) |  |  |
|  | Izjava ponudnika oz. poslovodečega, da ne nastopa s podizvajalci (razpisni obrazec št. 11) |  |  |
|  | Potrjena izjava podizvajalca o seznanitvi z razpisnimi pogoji, strinjanju s ponudbenimi cenami za njegovo delo (razpisni obrazec št. 12) |  |  |
|  | Potrjena izjava ponudnika o pooblastilu naročniku za neposredno plačilo podizvajalcem in o plačilu njegove terjatve zoper glavnega izvajalca s strani naročnika. Priložena zahteva podizvajalca za neposredno plačilo (razpisni obrazec št. 13) |  |  |
| 16 | Ponudnik je podpisal izjavo, da bo predložil zavarovalno polico (razpisni obrazec št. 14) |  |  |
| 17 | Ponudnik je priložil povzetek predračuna ter nudi vsa zahtevana dela v skladu z razpisno dokumentacijo (razp. obr. 16) |  |  |

V. OSTALI POGOJI, OPOZORILA IN PRAVICE

      - Naročnik opozarja ponudnika,

- da v času razpisa ne sme pričenjati ali izvajati dejanj, ki bi vnaprej določila izbiro določene ponudbe, da v času od izbire ponudnika do pričetka veljavnosti pogodbe ne sme pričenjati dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati ali ne bi bila izpolnjena,

- da v primeru ustavitve postopka nobena stran ne sme pričenjati in izvajati postopkov, ki bi
oteževala razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri izvajalca ali ki bi vplivali na
nepristranskost revizijske komisije,

- da so v skladu z 35. členom ZJN-3 javni podatki specifikacije ponujenega blaga, storitev ali gradnje in količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril, zato pri navedenih podatkih naročnik ne bo upošteval morebitne označbe ponudnika, da so citirani podatki poslovna skrivnost,

- da mora že v svoji ponudbi označiti, kateri deli ponudbe so poslovna skrivnost, kasnejših označb naročnik ne bo upošteval.

- Če se ponudnik v roku 8 dni ne bo odzval na poziv naročnika k sklenitvi pogodbe, se šteje, da je ponudnik odstopil od ponudbe.

- Ponudnik ne bo mogel uveljavljati naknadnih podražitev iz naslova nepopolne ali neustrezne razpisne dokumentacije, za tiste dele izvedbe javnega naročila, ki v razpisni dokumentaciji niso bili ustrezno opredeljeni, pa bi jih glede na predmet javnega naročila in na celotno dokumentacijo ponudnik lahko predvidel.

- Naročnik si pridržuje pravico v skladu s 90. členom ZJN-3 ustaviti postopek javnega naročanja, zavrniti vse ponudbe ali odstopiti od izvedbe javnega naročila. Naročnik si pridržuje tudi pravico skleniti pogodbo za zmanjšani obseg predmeta pogodbe ali ne skleniti pogodbe z nobenim ponudnikom, vse brez kakršne koli povrnitve stroškov ponudnikov.

- Vsak ponudnik, ki je sodeloval v postopku oddaje javnega naročila ima v skladu z Zakonom o javnem naročanju pravico vložiti zahtevo za revizijo postopka javnega naročanja, če meni, da postopek ni bil izveden skladno z določili tega zakona.

Zahtevek za revizijo postopka lahko vloži na podlagi Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Ur.l. RS, št. 43/2011, 60/11, 63/13, 90/14 - ZDU-1l, 60/17 in 72/19), pri čemer je potrebno vplačati z zakonom določeno takso na transakcijski račun Ministrstva za finance.

UNIVERZA V LJUBLJANI

FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO

Aškerčeva cesta 6, 1000 Ljubljana

prof. dr. Mitjan Kalin

dekan

VI. RAZPISNI OBRAZCI IN VZORCI

Razpisni obrazec št. 1

PODATKI O PONUDNIKU

(Navodilo: obrazec fotokopirajte za potrebno število izvajalcev v skupnem nastopu)

PONUDNIK  OZ. POSLOVODEČI (v primeru skupnega nastopa):

| Naziv ponudnika |  |
| --- | --- |
| Naslov in sedež ponudnika |  |
| Vsi zakoniti zastopniki oz. pooblaščene osebe |  |
| Kontaktna oseba |  |
| Telefon |  |
| E-mail (elektronska pošta) |  |
| Transakcijski račun podjetja |  |
| Matična številka podjetja |  |
| Identifikacijska št. za DDV |  |

S podpisom zakoniti zastopnik pooblaščam naročnika UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO, Aškerčeva cesta 6, 1000 Ljubljana, da zaradi izvedbe javnega naročila »Vodenje projekta in svetovanje za projekt Novogradnja UL FS v k.o. Brdo« na podlagi zgoraj navedenih osebnih podatkov od Ministrstva za pravosodje pridobi Potrdilo iz kazenske evidence za pravne osebe.

Datum:					Podpis:

_________________						___________________

Opomba: Za želeno je, da ponudnik ponudbi priloži potrdila o nekaznovanosti ponudnika.

Razpisni obrazec št. 1a

PODATKI O PONUDNIKIH V SKUPNEM  NASTOPU

(Navodilo: Obrazec se izpolni le v primeru, da ponudnik nastopa s ponudniki v skupnem nastopu. Obrazec je potrebno fotokopirati za potrebno število ponudnikov v skupnem nastopu).

Fotokopija pravnega akta o skupnem nastopu je priloga tega obrazca!

PRI IZVEDBI JAVNEGA NAROČILA BODO SODELOVALI PONUDNIKI V SKUPNEM NASTOPU:

| Naziv ponudnika v skupnem nastopu |  |
| --- | --- |
| Naslov in sedež ponudnika v skupnem nastopu |  |
| Vsi zakoniti zastopniki oz. pooblaščene osebe |  |
| Kontaktna oseba |  |
| Telefon |  |
| E-mail (elektronska pošta) |  |
| Transakcijski račun podjetja |  |
| Matična številka podjetja |  |
| Identifikacijska št. za DDV |  |
| Vrsta del, ki jih bodo izvajali |  |
| Vrednost del, ki jih bodo izvajali (EUR brez DDV) |  |

S podpisom zakoniti zastopnik pooblaščam naročnika UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO, Aškerčeva cesta 6, 1000 Ljubljana, da zaradi izvedbe javnega naročila »Vodenje projekta in svetovanje za projekt Novogradnja UL FS v k.o. Brdo« na podlagi zgoraj navedenih osebnih podatkov od Ministrstva za pravosodje pridobi Potrdilo iz kazenske evidence za pravne osebe.

Datum:						Podpis:

____________________				_____________________

Opomba: Za želeno je, da ponudnik ponudbi priloži potrdila o nekaznovanosti ponudnika v skupnem nastopu.

Razpisni obrazec št. 1b

SEZNAM VSEH PODIZVAJALCEV IN PODATKI O PODIZVAJALCIH

(Navodilo: Obrazec se izpolni le v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci. Obrazec je potrebno fotokopirati za potrebno število podizvajalcev.)

PRI IZVEDBI JAVNEGA NAROČILA BODO SODELOVALI PODIZVAJALCI:

| Naziv podizvajalca |  |
| --- | --- |
| Naslov in sedež podizvajalca |  |
| Vsi zakoniti zastopniki oz. pooblaščene osebe |  |
| Kontaktna oseba |  |
| Telefon |  |
| E-mail (elektronska pošta) |  |
| Transakcijski račun podjetja |  |
| Matična številka podjetja |  |
| Identifikacijska št. za DDV |  |
| Vrsta del, ki jih bodo izvajali |  |
| Vrednost del, ki jih bodo izvajali (EUR brez DDV) |  |

S podpisom zakoniti zastopnik pooblaščam naročnika UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO, Aškerčeva cesta 6, 1000 Ljubljana, da zaradi izvedbe javnega naročila »Vodenje projekta in svetovanje za projekt Novogradnja UL FS v k.o. Brdo« na podlagi zgoraj navedenih osebnih podatkov od Ministrstva za pravosodje pridobi Potrdilo iz kazenske evidence za pravne osebe.

Datum:						Podpis:

____________________				_____________________

Opomba: Za želeno je, da ponudnik ponudbi priloži potrdila o nekaznovanosti podizvajalca.

Razpisni obrazec št. 1c

PODATKI  O ČLANIH UPRAVNIH, VODSTVENIH ALI NADZORNIH ORGANOV IN OSEBAH, KI IMAJO POOBLASTILO ZA ZASTOPANJE ALI ODLOČANJE ALI NADZOR V PONUDNIKU (poslovodečega in vseh ponudnikov v skupni ponudbi) oz. PODIZVAJALCIH

(Navodilo: obrazec fotokopirajte za potrebno število vseh članov upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa in oseb, ki imajo pooblastilo za zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem)

| Ime in priimek |  |
| --- | --- |
| Datum rojstva |  |
| EMŠO |  |
| Kraj rojstva |  |
| Občina rojstva |  |
| Država rojstva |  |
| Naslov stalnega/začasnega bivališča (ulica in hišna številka, pošta in poštna številka) |  |
| Državljanstvo |  |
| Podpis zakonitega zastopnika |  |

S podpisom pooblaščam naročnika UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO, Aškerčeva cesta 6, 1000 Ljubljana, da zaradi izvedbe javnega naročila »Vodenje projekta in svetovanje za projekt Novogradnja UL FS v k.o. Brdo« na podlagi zgoraj navedenih osebnih podatkov od Ministrstva za pravosodje pridobi Potrdilo iz kazenske evidence za fizične osebe.

Datum:						Podpis:

____________________							_____________________

Opomba: Za želeno je, da ponudnik ponudbi priloži potrdila o nekaznovanosti članov upravnih, vodstvenih ali nadzornih organov in oseb, ki imajo pooblastila za zastopanje ali odločanje ali nadzor v ponudniku, ponudniku v skupnem nastopu in podizvajalcu.

Razpisni obrazec št. 2

KROVNA IZJAVA PONUDNIKA

S polno odgovornostjo izjavljamo:

- Da vse kopije dokumentov, ki so priložene ponudbi, ustrezajo originalom;

- Da vse navedbe, ki smo jih podali v ponudbi, ustrezajo dejanskemu stanju, naročniku pa dajemo pravico, da jih preveri pri sodelujočih v ponudbi ali pristojnih ustanovah oz. inštitucijah;

- Da v primeru tega javnega naročila nismo, skupaj s podizvajalci, izdelali oz. sodelovali z izdelovalci pri izdelavi razpisne dokumentacije ali njenih delov; prav tako izdelovalci razpisne dokumentacije niso sodelovali z nami pri pripravi ponudbe;

- Da nam zakon ne prepoveduje skleniti pogodbe za izvedbo javnega naročila;

- Da bomo glede na že sklenjene pogodbe, v primeru, da bomo izbrani, sposobni kvalitetno izvajati dela razpisanega javnega naročila in da razpolagamo z zadostnimi tehničnimi zmogljivostmi;

- Da bodo strokovnjaki, ki jih navajamo v ponudbi, tudi izvajali predmet tega javnega naročila;

- Da naše podjetje izpolnjuje vse zakonsko predpisane pogoje za opravljanje dejavnosti, za katero se prijavljamo po predmetnem razpisu.

- Da ne obstajajo razlogi za omejitev poslovanja po 35. členu ZIntPK, ki majo v primeru neupoštevanja teh določil za posledico ničnost pogodbe.

- Da bomo naročniku v roku 8 dni od prejema njegovega poziva posredovali podatke o:

- naših ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske službe, šteje, da so z nami povezane.

Datum:					Podpis:

_________________						___________________

Razpisni obrazec št. 3

PONUDBA  št.: _______________________

PONUDNIK:

___________________________________________________________________________

1. V skladu z razpisnimi pogoji in razpisno dokumentacijo smo pripravljeni izvesti javno naročilo »Vodenje projekta in svetovanje za projekt Novogradnja UL FS v k.o. Brdo«za ceno:

|  |  | Vrednost del | EUR |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | + DDV 22 % |  |
|  |  | PONUDBENA CENA | EUR |

(z besedo:___________________________________________________evrov in ___/100)

Ponudbena cena je nespremenljiva in fiksna do konca izvedbe del, v njej so zajeti vsi stroški, morebitni popusti in davek.

Ponudbena cena mora vključevati celoten obseg del v skladu z razpisno dokumentacijo, veljavno zakonodajo in trajanjem pogodbe (predvidoma od avgust 2020 do decembra 2021).

2.Roki:

začetek izvajanja del: 	takoj po podpisu pogodbe

zaključek del:                         predvidoma december 2021

3.Plačilni pogoji:

Ponudnik se strinja, da bo naročnik poravnal pogodbeni znesek na naslednji način:

- Do višine 90% vrednosti pogodbenega zneska z DDV na podlagi mesečnih situacij, ki jih bo izvajalec poslal naročniku v pregled in izplačilo. Naročnik bo opravljena pogodbena dela plačeval v 30 dneh od prejema elektronskega računa za opravljene storitve.

- Preostanek vrednosti pogodbenih del z DDV, ki bo ugotovljen s končno situacijo, ko izvajalec opravi vsa dela navedena v 2. členu vzorca pogodbe, bo naročnik plačal v 30 dneh od  prejema elektronskega računa s priloženim potrjenim primopredajnim zapisnikom s strani naročnika.

4. Veljavnost ponudbe: do vključno 2. 11. 2020, z možnostjo podaljšanja.

Datum:					Podpis:

_________________						___________________

Razpisni obrazec št. 4

INFORMACIJA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV po ZJN-3

Ponudnik:____________________________________________________,

s podpisom ESPD obrazca potrjujem:

- da nisem v nobenem od položajev, v katerih sem lahko izključen iz postopka, in

- da izpolnjujem zadevne pogoje glede izključitve in sodelovanja (v nadaljevanju spodaj):

- da se s to razpisno dokumentacijo in vzorcem pogodbe v celoti strinjamo in ju kot taka brezpogojno sprejemamo;

- da nismo bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj opredeljenih v prvem odstavku 75. člena ZJN-3, niti ni bil za ta kazniva dejanja obsojen član upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ponudnika ali druga oseba, ki ima pooblastila za zastopanje ali odločanje ali nadzor v ponudniku;

- da izpolnjujemo obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države našega sedeža in predpisi države naročnika, oziroma da vrednost naših neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave ne znaša 50 eurov ali več. Seznanjeni smo, da se šteje, da ponudnik ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ali prijave nima predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave;

- da nismo uvrščeni v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 110. člena ZJN-3;

- da nam ni v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri njem ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri nam je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek;

- da nismo kršili obveznosti na področju okoljskega, socialnega in delovnega prava iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3;

- da nismo v postopku stečaja, prisilne poravnave ali prisilnega prenehanja oziroma zoper nas ni bil podan predlog za začetek postopka stečaja, prisilne poravnave ali prisilnega prenehanja o katerem sodišče še ni odločilo;

- da z našimi posli ali sredstvi iz drugih razlogov ne upravlja sodišče oziroma upravitelj oziroma da nismo opustili ali ustavili poslovne dejavnosti oziroma da nismo v katerem koli podobnem položaju;

- da nismo zagrešili hujše kršitve poklicnih pravil, zaradi česar bi bila lahko omajana naša integriteta;

- da z drugimi gospodarskimi subjekti nismo sklenili dogovora, katerega cilj ali učinek je preprečevati, omejevati ali izkrivljati konkurenco;

- da se pri morebitni prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila ali prejšnji koncesijski pogodbi, sklenjeni med ponudnikom in naročnikom niso pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od prejšnjega naročila oziroma pogodbe ali uveljavljal odškodnino ali so bile izvedene druge primerljive sankcije;

- da nismo nikoli storili velike strokovne napake oziroma nismo huje kršili poklicnih pravil, da nismo nikoli pri dajanju informacij, zahtevanih zaradi preverjanja obstoja razlogov za izključitev ali izpolnjevanja pogojev za sodelovanje, v tem ali predhodnih postopkih, namerno podali zavajajoče razlage ali teh informacij nismo zagotovili;

- da ni nasprotja interesov iz tretjega odstavka 91. člena tega zakona;

- da ni izkrivljanja konkurence zaradi predhodnega sodelovanja gospodarskih subjektov pri pripravi postopka javnega naročanja v skladu s 65. členom tega zakona;

- da smo registrirani za dejavnost, ki je predmet javnega naročila;

- da imamo veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno dovoljenje potrebno, oz. smo člani posebne organizacije;

- da bomo zagotovili ustrezne tehnične zmogljivosti za kvalitetno izvedbo celotnega naročila v predvidenem roku, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije, pravili stroke ter določili predpisov in standardov s področja predmeta naročila;

- da bomo upoštevali obveznosti, ki izhajajo iz delovnopravnih predpisov, obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o ureditvi delovnih pogojev, ter predpisov o varstvu in zdravju pri delu.

- da nismo in ne bomo poskusili neupravičeno vplivati na odločanje naročnika ali pridobiti zaupne informacije, zaradi katerih bi lahko imeli neupravičeno prednost v postopku javnega naročanja;

- da nismo in ne bomo iz malomarnosti predložili zavajajoče informacije, ki bi lahko pomembno vplivale na odločitev o izključitvi, izboru ali oddaji javnega naročila;

- da pooblaščamo naročnika, da preveri obstoj in vsebino podatkov, informacij in dokumentacije iz ponudbe;

- da bomo pri izvedbi del upoštevali okoljske zahteve, ki izhajajo iz razpisne dokumentacije in Uredbe o zelenem javnem naročanju;

- da ne obstaja noben izmed izključitvenih razlogov za naše sodelovanje pri tem poslu, navedenih v veljavni zakonodaji ali v razpisni dokumentaciji za predmetno javno naročilo;

- da s to izjavo prevzemamo vse posledice, ki iz nje izhajajo.

Hkrati s to izjavo izrecno pooblaščamo naročnika ali njegovega pooblaščenca, da v primeru dvoma v resničnost navedb v tej izjavi ali podatkov in informacij podanih v ponudbi in za namen preverjanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila pridobi vse informacije pri pristojnemu organu ali drugemu subjektu. Predmetno pooblastilo zajema zlasti (vendar ne izključno) upravičenje naročnika, da pridobi:

- potrdilo iz kazenske evidence,

- potrdilo, da zoper podizvajalca ni uveden ali začet postopek stečaja, prisilne poravnave ali prisilnega prenehanja oz. likvidacije,

- potrdilo o poravnanih davkih in prispevkih in predloženih obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja,

- izpis iz evidence o pravnomočnih odločbah o prekrških,

- potrdilo o vpisu v ustrezne registre, članstvu v organizacijah, oziroma o izdanih dovoljenjih za opravljanje dejavnosti.

Navedeni podatki so resnični in smo jih, če bo naročnik to zahteval, pripravljeni dokazati s predložitvijo ustreznih potrdil.

Datum:					Podpis:

_________________						_________________

Priloga: izpolnjen ESPD (na http://www.enarocanje.si/_ESPD/)

Razpisni obrazec št. 5

IZJAVA PONUDNIKA O IZPOLNJEVANJU

EKONOMSKO - FINANČNE SPOSOBNOSTI

PONUDNIK

__________________________________________________________________________

Spodaj podpisani ponudnik za javno naročilo »Vodenje projekta in svetovanje za projekt Novogradnja UL FS v k.o. Brdo« objavljenim na Portalu javnih naročil dne ………..… 2020 pod številko objave JN ……..../2020

i z j a v l j a m o , d a

- bonitetna ocena vsaj SB4;

- smo imeli najmanj 300.000,00 EUR prihodkov v letu 2019 in vsaj 300.000,00 EUR prihodkov v letu 2018.

Datum:					Podpis:

_________________						_________________

Opomba: Naročnik lahko pred oddajo javnega naročila od ponudnika, kateremu se je odločil oddati javno naročilo zahteval, da predloži naslednja dokazila oz. dokumente:

-	Pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji predložijo: obrazec S.BON-1/P.

-	Samostojni podjetniki s sedežem v Republiki Sloveniji: obrazec S.BON-1.

-	Ponudniki s sedežem v tujini predložijo dokazila, iz katerih bodo razvidni podatki, ki jih naročnik zahteva kot pogoje za priznanje ekonomsko-finančne sposobnosti.

-	Bilanco uspeha za zadnji 2 leti pred letom objave razpisa.

Razpisni obrazec št. 6

(Navodilo: obrazec fotokopirajte za potrebno število izvajalcev)

PONUDNIK oz. PONUDNIK  (v primeru skupne ponudbe)

______________________________________________________________________

SPISEK NAJPOMEMBNEJŠIH REFERENC V ZADNJIH 5 (petih) LETIH

| Naročnik | Naziv objekta in lokacija | Vrsta del | Vrsta objekta | Vrednost GOI del | Leto izvedbe | Kontakt naročnika (ime, priimek in e-mail) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Pogoj: Ponudnik oz. ponudniki v skupnem nastopu so v zadnjih 5 letih izvedli vodenje

projekta in svetovanje pri gradnji vsaj 1 zahtevnega objekta visokih gradenj, za katerega je

bilo pridobljeno uporabno dovoljenje, v vrednosti gradbeno obrtniških in instalacijskih del

nad 10 mio EUR (z DDV), ali vodenje projekta in svetovanje pri gradnji 2 zahtevnih objektov

visokih gradenj, za katere je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje, v vrednosti gradbeno

obrtniških in instalacijskih del vsakega vsaj 5 mio EUR (z DDV).

Opomba: Naročnik lahko pred oddajo javnega naročila od ponudnika, kateremu se je odločil oddati javno naročilo zahteva, da predloži potrdila naročnikov o referencah, ki jih v razpisnem obrazcu navaja.

Datum:					Podpis:

_________________						___________________

Razpisni obrazec št. 6a

PONUDNIK  oz. POSLOVODEČI (v primeru skupnega nastopa):

REFERENCE PROJEKTNEGA VODJA/VODJA SVETOVALNEGA INŽENIRINGA

....................................................................................................... (navedite ime)

SPISEK NAJPOMEMBNEJŠIH REFERENC V ZADNJIH 5 (petih) LETIH

| Naročnik | Naziv objekta in lokacija | Vrsta del | Vrsta objekta | Vrednost GOI del | Leto izvedbe | Kontakt naročnika (ime, priimek in e-mail) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Pogoj: Projektni vodja/vodja svetovalnega inženiringa je bil v zadnjih 5 letih projektni vodja pri gradnji vsaj 1 zahtevnega objekta visoke gradnje, za katerega je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje, v vrednosti gradbeno obrtniških in instalacijskih del nad 10 mio EUR (z DDV), ali projektni vodja pri gradnji 2 zahtevnih objektov visoke gradnje, za katere je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje, v vrednosti gradbeno obrtniških in instalacijskih del vsakega vsaj 5 mio EUR (z DDV).

Datum:					Podpis:

_________________						___________________

Opomba: Naročnik lahko pred oddajo javnega naročila od ponudnika, kateremu se je odločil oddati javno naročilo zahteva, da predloži potrdila naročnikov o referencah, ki jih v razpisnem obrazcu navaja.

Razpisni obrazec št. 7

PONUDNIK  oz. POSLOVODEČI (v primeru skupnega nastopa):

REFERENCE POOBLAŠČENEGA  ARHITEKTA/POOBLAŠČENEGA INŽENIRJA GRADBENIŠTVA

....................................................................................................... (navedite ime)

SPISEK NAJPOMEMBNEJŠIH REFERENC V ZADNJIH 5 (petih) LETIH

| Naročnik | Naziv objekta in lokacija | Vrsta del | Vrsta objekta | Vrednost GOI del | Leto izvedbe | Kontakt naročnika (ime, priimek in e-mail) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Pogoj: Pooblaščen arhitekt/ pooblaščen inženir gradbeništva je bil v zadnjih 5 letih

pooblaščen arhitekt ali pooblaščen inženir gradbeništva pri gradnji vsaj 1 zahtevnega objekta visoke gradnje, za katerega je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje, v vrednosti gradbeno obrtniških in instalacijskih del nad 10 mio EUR (z DDV) ali 2 zahtevnih objektov visoke gradnje, za katere je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje, v vrednosti gradbeno obrtniških in instalacijskih del vsakega vsaj 5 mio EUR (z DDV).

Datum:					Podpis:

_________________						___________________

Opomba: Naročnik lahko pred oddajo javnega naročila od ponudnika, kateremu se je odločil oddati javno naročilo zahteva, da predloži potrdila naročnikov o referencah, ki jih v razpisnem obrazcu navaja.

Razpisni obrazec št. 7a

PONUDNIK  oz. POSLOVODEČI (v primeru skupnega nastopa):

REFERENCE POOBLAŠČEN INŽENIR STROJNIH INSTALACIJ IN OPREME

....................................................................................................... (navedite ime)

SPISEK NAJPOMEMBNEJŠIH REFERENC V ZADNJIH 5 (petih) LETIH

| Naročnik | Naziv objekta in lokacija | Vrsta del | Vrsta objekta | Vrednost GOI del | Leto izvedbe | Kontakt naročnika (ime, priimek in e-mail) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Pogoj: Pooblaščen inženir strojnih instalacij in opreme je bil v zadnjih 5 letih pooblaščen inženir strojnih instalacij in opreme pri gradnji vsaj 1 zahtevnega objekta visoke gradnje, za katerega je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje, v vrednosti gradbeno obrtniških in instalacijskih del nad 10 mio EUR (z DDV) ali 2 zahtevnih objektov visoke gradnje, za katere je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje, v vrednosti gradbeno obrtniških in instalacijskih del vsakega vsaj 5 mio EUR (z DDV).

Datum:					Podpis:

_________________						___________________

Opomba: Naročnik lahko pred oddajo javnega naročila od ponudnika, kateremu se je odločil oddati javno naročilo zahteva, da predloži potrdila naročnikov o referencah, ki jih v razpisnem obrazcu navaja.

Razpisni obrazec št. 7b

PONUDNIK  oz. POSLOVODEČI (v primeru skupnega nastopa):

REFERENCE POOBLAŠČEN INŽENIR ELEKTRO INSTALACIJ IN OPREME

....................................................................................................... (navedite ime)

SPISEK NAJPOMEMBNEJŠIH REFERENC V ZADNJIH 5 (petih) LETIH

| Naročnik | Naziv objekta in lokacija | Vrsta del | Vrsta objekta | Vrednost GOI del | Leto izvedbe | Kontakt naročnika (ime, priimek in e-mail) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Pogoj: Pooblaščen inženir elektro instalacij in opreme je bil v zadnjih 5 letih pooblaščen inženir elektro instalacij in opreme pri gradnji vsaj 1 zahtevnega objekta visoke gradnje, za katerega je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje, v vrednosti gradbeno obrtniških in instalacijskih del nad 10 mio EUR (z DDV) ali 2 zahtevnih objektov visoke gradnje, za katere je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje, v vrednosti gradbeno obrtniških in instalacijskih del vsakega vsaj 5 mio EUR (z DDV).

Datum:					Podpis:

_________________						___________________

Opomba: Naročnik lahko pred oddajo javnega naročila od ponudnika, kateremu se je odločil oddati javno naročilo zahteva, da predloži potrdila naročnikov o referencah, ki jih v razpisnem obrazcu navaja.

Razpisni obrazec št. 7c

PONUDNIK  oz. POSLOVODEČI (v primeru skupnega nastopa):

REFERENCE TEHNOLOGA TEHNOLOŠKE OPREME

....................................................................................................... (navedite ime)

SPISEK NAJPOMEMBNEJŠIH REFERENC V ZADNJIH 5 (petih) LETIH

| Naročnik | Naziv objekta in lokacija | Vrsta del | Vrsta objekta | Vrednost GOI del | Leto izvedbe | Kontakt naročnika (ime, priimek in e-mail) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Pogoj: Tehnolog tehnološke opreme je bil v zadnjih 5 letih tehnolog tehnološke opreme ali nadzornik tehnološke opreme pri gradnji vsaj 1 zahtevnega objekta visoke gradnje, za katerega je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje, v vrednosti gradbeno obrtniških in instalacijskih del nad 10 mio EUR (z DDV) ali 2 zahtevnih objektov visoke gradnje, za katere je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje, v vrednosti gradbeno obrtniških in instalacijskih del vsakega vsaj 5 mio EUR (z DDV).

Datum:					Podpis:

_________________						___________________

Opomba: Naročnik lahko pred oddajo javnega naročila od ponudnika, kateremu se je odločil oddati javno naročilo zahteva, da predloži potrdila naročnikov o referencah, ki jih v razpisnem obrazcu navaja.

Razpisni obrazec št. 8

| Predvidena funkcija pri izvedbi naročila | Ime in priimek | Stopnja izobrazbe | Delovna doba na podobnem delovnem mestu | Identifikacijska št. pri pristojni zbornici |  | Zaposlen pri | Aktivno znanje slovenski jezik |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projektni vodja/ vodja svetovalnega inženiringa |  |  |  |  |  |  |  |
| Pooblaščen arhitekt/pooblaščen inženir gradbeništva |  |  |  |  |  |  |  |
| Pooblaščen inženir strojnih instalacij in opreme |  |  |  |  |  |  |  |
| Pooblaščen inženir elektro instalacij in opreme |  |  |  |  |  |  |  |
| Tehnolog tehnološke opreme |  |  |  |  |  |  |  |
| Pooblaščen inženir s področja požarne varnosti |  |  |  |  |  |  |  |

SEZNAM STROKOVNJAKOV, KI BODO ODGOVORNI ZA IZVEDBO POGODBE

Pogoj: V vseh fazah svetovalnega inženiringa ponudnik sodeluje s strokovnimi kadri, ki odgovarja za izvedbo razpisanih del, in mora izpolnjevati sledeče pogoje:

- Projektni vodja mora biti oseba vsaj s VII/2. stopnjo izobrazbe, z najmanj 10 leti delovnih izkušenj na področju projektiranja ali izvajanja nadzora gradenj in z aktivnim znanjem slovenskega jezika.

- *Pooblaščen arhitekt/ pooblaščen inženir gradbeništva / recenzent mora biti oseba s poklicnim nazivom pooblaščeni arhitekt (osnovni pogoj: vpis v ZAPS) ali pooblaščeni inženir (osnovni pogoj: vpis v imenik pooblaščenih inženirjev z aktivnim poklicnim nazivom), z najmanj 10 leti delovnih izkušenj na področju projektiranja ali izvajanja nadzora gradenj in z aktivnim znanjem slovenskega jezika.

- Pooblaščen inženir za strojne instalacije in opremo / recenzent mora biti oseba s poklicnim nazivom pooblaščeni inženir (osnovni pogoj: vpis v imenik pooblaščenih inženirjev z aktivnim poklicnim nazivom), z najmanj 10 leti delovnih izkušenj na področju projektiranja ali izvajanja nadzora gradenj in z aktivnim znanjem slovenskega jezika.

- Pooblaščen inženir za elektro instalacije in opremo / recenzent mora biti oseba s poklicnim nazivom pooblaščeni inženir (osnovni pogoj: vpis v imenik pooblaščenih inženirjev z aktivnim poklicnim nazivom), z najmanj 10 leti delovnih izkušenj.

- Tehnolog tehnološke opreme / recenzent mora biti oseba s poklicnim nazivom pooblaščeni arhitekt (osnovni pogoj: vpis v ZAPS) ali pooblaščeni inženir (osnovni pogoj: vpis v imenik pooblaščenih inženirjev z aktivnim poklicnim nazivom), z najmanj 10 leti delovnih izkušenj na področju tehnološke opreme ali izvajanja nadzora gradenj s tehnološko opremo in z aktivnim znanjem slovenskega jezika.

- Pooblaščen inženir s področja požarne varnosti mora biti oseba s poklicnim nazivom  pooblaščeni inženir (osnovni pogoj: vpis v imenik pooblaščenih inženirjev z aktivnim poklicnim nazivom), z najmanj 10 leti delovnih izkušenj na področju projektiranja ali izvajanja nadzora gradenj in z aktivnim znanjem slovenskega jezika.

*Opomba: Ponudnik v primeru, da projektni vodja ni pooblaščeni arhitekt ali pooblaščeni inženir s področja gradbeništva, v ponujeno ekipo dodatno nominira pooblaščenega arhitekta ali pooblaščenega inženirja gradbeništva.

Datum:					Podpis:

_________________						___________________

Opomba: Naročnik lahko pred oddajo javnega naročila od ponudnika, kateremu se je odločil oddati javno naročilo zahteva, da predloži dokazila v zvezi s podatki, ki jih v razpisnem obrazcu navaja.

Razpisni obrazec št. 9

VZOREC POGODBE:

| NAROČNIK: | UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO, Aškerčeva cesta 6, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa prof. dr. Mitjan Kalin, dekan matična številka: 1627031000 identifikacijska številka za DDV: SI 28118081 transakcijski račun:SI56 01100-6030707507 pri UJP |
| --- | --- |
| IZVAJALEC: | ..................................................................................................... ............................................................................................................. .............................................................................................................. matična številka: ................................. identifikacijska številka za DDV: ................................... transakcijski račun:............................ |

skleneta naslednjo

P O G O D B O

za vodenje projekta in svetovanje za projekt Novogradnja UL FS v k.o. Brdo

I. UVODNE DOLOČBE

- člen

Na osnovi razpisa za oddajo javnega naročila (objava na Portalu javnih naročil, št. _______, dne ________2020) je bil za vodenje projekta in svetovanje za projekt Novogradnja UL FS v k.o. Brdo, izbran kot najugodnejši ponudnik izvajalec po tej pogodbi, zato s to pogodbo naročnik naroča, izvajalec pa prevzame v izvedbo dela razpisanega javnega naročila.

- PREDMET POGODBE

- člen

Predmet pogodbe je izvajanje vodenje projekta in svetovanje za projekt Novogradnja UL FS v k.o. Brdo, kot je razvidno iz razpisne dokumentacije.

Podrobnejša opredelitev obsega storitev, ki so predmet pogodbe:

- SPLOŠNO

Osnovne aktivnosti, ki jih mora zagotavljati izvajalec storitve svetovalnega inženiringa:

- vodenje, koordinacija in spremljanje projekta v vseh fazah projekta, vključno do pridobitve gradbenega dovoljenja

- sodelovanje in svetovanje pri pripravi investicijske dokumentacije;

- finančno spremljanje (skladnost med dejansko porabo in načrtovanimi sredstvi v investicijski dokumentaciji / razpoložljivi sredstvi);

- terminsko spremljanje (skladnost med dejanskim trajanjem izvajanja del in načrtovanimi terminskimi plani v investicijski dokumentaciji);

- priprava finančnih zahtevkov;

- usklajevanje med naročnikom, izbranim izvajalcem arhitekturnega projekta, izbranimi izvajalci drugih inženirskih strok, ostalimi posameznimi izvajalci in po potrebi z institucijami (MOL, UE, …) ter zastopanje interesov naročnika v teh usklajevanjih;

- strokovno svetovanje naročniku pri sprejemanju odločitev;

- redno in tekoče obveščanje naročnika o poteku del in o problematiki na usklajevalnih sestankih, enkrat mesečno pa pisno z mesečnim poročilom, ki je tudi priloga k mesečni situaciji izvajalca;

- vodenje in zapis vsebine in sklepov usklajevanj / sestankov;

- nudenje podpore naročniku ter na zahtevo naročnika sodelovanje v strokovnih komisijah in skupinah investitorja, na katerih bodo obravnavane tekoče zadeve in se sprejemale smernice za nadaljnje delo na projektu;

- pridobivanje in arhiviranje celotne dokumentacije vezano na vse faze projekta (korespondenca, tehnična dokumentacija, prevzemna dokumentacija, itd) s sistematičnim zbiranjem in hrambo do končne primopredaje celotne dokumentacije naročniku, na papirju in v elektronski obliki.

- FAZA  ▪  POSTOPEK OPPN

Postopek pridobitve Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) je skupen za dva investicijska projekta, in sicer novogradnjo Univerze v Ljubljani Fakultete za strojništvo (»Novogradnja UL FS«) in za novogradnjo Univerze v Ljubljani Fakultete za farmacijo (»Novogradnja UL FFA«). Ključne aktivnosti svetovalnega inženiringa v tej fazi so:

  - Strokovno vodenje, usklajevanje in koordinacija v času izvajanja postopka izdelave OPPN med UL, UL FFA, UL FS, izbranim zmagovalcem natečajne rešitve za UL FFA in UL FS v fazi urbanizem - izdelovalcem OPPN in MOL, vse do sprejema OPPN za področje novogradenj UL FFA in UL FS na Brdu.

  - Izdelava terminskega plana in uskladitev z vsemi iz predhodne alineje.

  - Spremljanje in usklajevanje vseh faz postopka OPPN.

  - Svetovanje naročniku tekom izvajanja OPPN (npr.: reševanje parkirišč, zaklonišča, …).

  - Vodenje in usklajevanje pridobivanja soglasij, študij (npr.: hidrološka študija, geološko geomehanska študija, …)

- FAZA  ▪  IZDELAVA INVESTICIJSKE IN PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

  - Strokovno vodenje, koordinacija in spremljanje izdelave investicijske in projektne dokumentacije med naročnikom, uporabniki in izdelovalci projektne dokumentacije.

  - Preverba usklajenosti vseh faz projektne dokumentacije s projektno nalogo uporabnika.

  - Recenzija projektne dokumentacije z upoštevanjem veljavne zakonodaje in vseh zahtev projektne naloge.

  - Svetovanje naročniku tekom izvajanja projektne dokumentacije in strokovna pomoč pri sprejemanju odločitev.

  - Sodelovanje pri pripravi investicijske dokumentacije s pripravo strokovnega dela (terminski plani, ocena celotne investicije, pridobivanje podatkov s strani projektantov in naročnika, …).

- FAZA ▪ UPRAVNI POSTOPKI

  - Vodenje in koordinacija vseh udeležencev pri pridobivanju projektnih pogojev in soglasij.

  - Vodenje in koordinacija vseh udeležencev za pripravo vloge in pridobitev dokumentacije ter sodelovanje pri postopkih pridobitve gradbenega dovoljenja. Vse do pridobitve gradbenega dovoljenja.

- FAZA ▪ PRIMOPREDAJA

  - Primopredaja dokumentacije vseh pogodbenih partnerjev z navedeno specifikacijo predane dokumentacije s pisno predajo vseh pogodbenih del naročniku in uporabniku.

  - Izdelava končnih obračunov z vsemi pogodbenimi partnerji.

  - Zaključno poročilo investicijskega projekta Novogradnja UL FS v k.o. Brdo v skladu z zahtevami naročnika oz ministrstva.

Izvajalec mora ves čas pogodbe zagotavljati celovito delovanje delovne skupine tako, da bo koordinacija in vodenje projekta do začetka izvajanja gradnje potekala nemoteno, s ciljem uspešne izvedbe investicije naročniku. Na podlagi tega mora izvajalec zagotoviti vsaj 20 urno tedensko prisotnost in odzivnost najmanj v 48 urah ter skladu s pravili stroke ter kadarkoli na zahtevo naročnika.

Izvajalec mora naročniku mesečno pisno poročati o napredovanju del.

Navedena dela se izvajalec zaveže izvesti v skladu:

- z razpisno dokumentacijo in njenimi prilogami,

- s ponudbo izvajalca štev. ___________, z dne __________ ,

- predpisi, standardi, tehničnimi specifikacijami in ostalo zakonodajo, ki je predvidena za tovrstna dela.

II. ROKI

- člen

Izvajalec bo z deli pričel takoj po podpisu pogodbe ter predvidoma zaključil decembra 2021.

Za zaključek del je šteje, ko izvajalec opravi vsa dela navedena v 2. členu te pogodbe, preda vso arhivsko dokumentacijo in uspešno opravi pisno primopredajo.

Roki se lahko spremenijo v primeru višje sile (za čas trajanja višje sile), ki jo definirajo zakonska določila, spremenjene roke pa mora potrditi naročnik, ali na izrecno pisno zahtevo naročnika.

Izvajalec mora nemudoma ob nastanku razlogov za podaljšanje pogodbenega roka o tem pisno obvestiti naročnika. V nasprotnem primeru izvajalec ni upravičen do podaljšanja pogodbenega roka. Morebitne spremembe pogodbenega roka naročnik in izvajalec dogovorita z dodatkom k pogodbi.

III. CENA

- člen

Cena storitev po tej pogodbi znaša:

| Vrednost del | EUR |
| --- | --- |
| Pogodbena cena (brez DDV): | EUR |

DDV 22 % EUR EUR

| POGODBENA CENA: | EUR |
| --- | --- |

(z besedo:__________________________________________________EUR in ___/100)

Pogodbena cena je nespremenljiva in fiksna do konca izvedbe del v skladu s 3. členom te pogodbe, v njej so zajeti vsi stroški, morebitni popusti in davek.

IV. OBRAČUN IN PLAČILA

  - člen

Izvajalec bo izvršena dela obračunal z začasnimi mesečnimi situacijami do višine 90 % vrednosti pogodbenih del in preostanek pogodbene vrednosti s končno obračunsko situacijo za celoten obseg izvršenih del, ki jo izvajalec predloži v skladu s to pogodbo.

Izvajalec bo posamezno situacijo skupaj z njegove strani potrjenimi računi oz. situacijami svojih podizvajalcev dostavil naročniku v 4 izvodih najpozneje do 15. v mesecu za pretekli mesec, v potrditev in izplačilo.

Naročnik bo opravljena pogodbena dela plačeval v 30 dneh od prejema elektronskega računa za opravljene storitve.

  - člen

Preostanek vrednosti pogodbenih del, ki bo ugotovljen s končno situacijo, se izvede, ko izvajalec opravi vsa dela navedena v 2. členu te pogodbe, preda vso arhivsko dokumentacijo in uspešno opravi pisno primopredajo.

Končno situacijo bo izvajalec predložil v 8 delovnih dneh po pisnem prevzemu izvršenih del s strani naročnika.

Naročnik bo končno situacijo plačal v roku do 30 dni šteto od dneva, ko prejme  elektronski račun s priloženim potrjenim primopredajnim zapisnikom s strani naročnika.

V. OSTALE MEDSEBOJNE OBVEZNOSTI

  - člen

Izvajalec se zaveže:

|  | - pogodbeno dogovorjena dela opraviti vestno, pošteno in skladno s to pogodbo, razpisno dokumentacijo, veljavnim predpisi in pravili stroke; - da bo dela, prevzeta s to pogodbo, izvršil skrbno in prizadevno ter v korist naročnika; - da bo kot jamstvo za kvalitetno in pravočasno izvršitev del v 10 dneh po podpisu pogodbe izročil naročniku garancijo banke oz. zavarovalnice za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti (z DDV), unovčljivo na prvi pisni poziv, z veljavnostjo do vključno 31. 1. 2022, z možnostjo podaljšanja; - da bo v roku 10 dni po podpisu pogodbe naročniku predložil dokazilo o zavarovanju odgovornosti za škodo v zvezi z opravljanjem svoje dejavnosti, ki mora vključevati odgovornost za škodo, ki bi nastala investitorju ali tretji osebi v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti in mora kriti škodo zaradi malomarnosti, napake, opustitve dolžnosti izvajalca in pri njem zaposlenih. Višina zavarovanja mora biti najmanj v zakonsko določeni višini. Če ima izvajalec v tujini zavarovano odgovornost za škodo, mora zavarovanje kriti škodo, povzročeno Republiki Sloveniji; - da bo skrbno ugotavljal vsa dejstva v okviru sprejetih nalog, zlasti tista, ki vplivajo na naročnikove obveznosti in interese oziroma iz katerih nastajajo za naročnika kakršnekoli posledice; - zagotoviti strokovno vodstvo projekta in zadostno število strokovno usposobljenih delavcev za pravočasno izvršitev pogodbenih obveznosti; - da bo naročnika sproti obveščal o vseh spremembah in novonastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na izvajanje pogodbenih del; - da bo varoval poslovno tajnost naročnika in tajnost vseh tehničnih podlag in ostalih informacij; |  |
| --- | --- | --- |
|  | - da bo uporabljal za poplačevanje obveznosti do svojih dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov enake roke plačil, kot so določeni v pogodbi z naročnikom o prevzemu del javnega naročila; |  |
|  | - da bo priznal, obračunal in plačal svojim dobaviteljem, podizvajalcem in kooperantom zapadle obveznosti po izstavljenih računih za opravljene storitve podizvajalcev in kooperantov oz. za dobavljeno blago dobaviteljev blaga, skladno s prilivi po generalni pogodbi; |  |
|  | - dela izvedel v sodelovanju z naslednjimi izvajalci v skupnem nastopu, navedenimi v ponudbi, in sicer: Izvajalec v skupnem nastopu: __________________________________ Dela, ki jih bo opravljal: _____________________________ |  |
|  | - da ne bo zamenjal katerega od podizvajalcev brez predhodnega pisnega soglasja naročnika in ob pogoju, da novi podizvajalec izpolnjuje pogoje za podizvajalce iz razpisne dokumentacije. Zamenjavo predlaga izvajalec s pisno vlogo, kateri morajo biti priložena tudi vsa dokazila o tem, da podizvajalec izpolnjuje razpisne pogoje za podizvajalca, - da bo vodil vse s predpisi določene evidence in listine transparentno in pregledno ter zagotovil evidentiranje in hrambo dokumentov na način, ki zagotavlja ustrezno revizijsko sled. |  |

  - člen

Naročnik se zaveže:

| - | sodelovati z izvajalcem, z namenom, da se prevzete storitve izvršijo pravočasno; dati na razpolago izvajalcu vso dokumentacijo in informacije, s katerimi razpolaga in so za prevzeti obseg del potrebne; |
| --- | --- |
|  | tekoče obveščati izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele vpliv na izvršitev del po pogodbi; |
|  | urediti plačilne obveze, izhajajoč iz pogodbe. |

VIII. PRIMOPREDAJA IZVRŠENIH DEL

  - člen

Primopredaja vseh pogodbenih del navedenih v 2. členu te pogodbe opravijo pooblaščenci naročnika in izvajalca v 8 delovnih dneh po prejemu obvestila izvajalca o dokončanju del.

Primopredajo naročnik in izvajalec potrdita s podpisom primopredajnega zapisnika, s tem so izpolnjeni pogoji za pristop k pripravi končnega računa oz. situacije za izvedena dela.

IX. POGODBENA KAZEN

  - člen

V primeru zamude (zamuda pri vmesnih ali končnem roku):

- pri izvajanju del po tej pogodbi, nastale iz razlogov na strani izvajalca in/ali

- pri izvajanju del za izgradnjo Novogradnje UL FS v k.o. Brdo, nastale deloma ali v

celoti iz razlogov na strani izvajalca po tej pogodbi

je izvajalec dolžan plačati pogodbeno kazen v višini 2‰ (dva promilov) skupne pogodbene vrednosti (z DDV) za vsak zamujeni koledarski dan.

Pogodbena kazen se obračuna takoj po nastanku zamude v začasni mesečni situaciji, in sicer kot znižanje realizacije v ugotovljenem odstotku. V situaciji mora biti pogodbena kazen posebej prikazana. Če izvajalec nadoknadi zamudo, se mu obračunana pogodbena kazen povrne v naslednji situaciji po doseganju terminskega plana brez obresti ali kakršnekoli revalorizacije.

Pogodbena kazen iz naslova zamude lahko skupno znaša največ 10% (deset odstotkov) pogodbene cene (z DDV).

V primeru, da ima naročnik zaradi zamude izvajalca stroške in škodo, ki presega pogodbeno kazen, je izvajalec poleg pogodbene kazni dolžan plačati tudi vse nastale stroške in povrniti škodo v višini, ki jo bo naročnik obračunal po prevzemu del, in sicer v roku 30 dni od datuma pisnega zahtevka naročnika. Za poplačilo nastalih stroškov in škode lahko naročnik unovči bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v kolikor pa le-ta ne zadostuje, mora izvajalec plačati razliko do polne višine nastali stroškov in škode v prej navedenem roku.

X. PREDSTAVNIKI PO POGODBI

  - člen

Pooblaščeni zastopnik naročnika po tej pogodbi je: __________________________

Pooblaščeni zastopnik izvajalca po tej pogodbi je: ____________________________.

Projektni vodja/vodja svetovalnega inženiringa po tej pogodbi je:____________________________

Pooblaščen arhitekt po tej pogodbi je:______________________________________.

Pooblaščeni inženir gradbeništva po tej pogodbi je: _______________________________.

Pooblaščeni inženir strojnih instalacij in opreme po tej pogodbi je: __________________________.

Pooblaščeni inženir elektro instalacij in opreme po tej pogodbi je: ___________________________.

Tehnolog tehnološke opreme po tej pogodbi je:____________________________________.

Pooblaščen inženir s področja požarne varnosti po tej pogodbi je:______________________.

Izvajalec ne sme zamenjati predstavnikov po pogodbi brez predhodnega soglasja naročnika.

XI. PODIZVAJALCI

(Opomba: Določbe v XI. poglavju veljajo samo v primeru, če bo izvajalec nastopal skupaj s podizvajalci)

  - člen

V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo, izvajalec naročnika pooblašča in naročnik sprejme to pooblastilo, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalce.

Podizvajalec soglaša s tem, da mu naročnik neposredno poravna terjatve do dobavitelja, ki izhajajo iz te pogodbe.

Če podizvajalec ne zahteva neposrednega plačila, bo naročnik od glavnega izvajalca zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedena dela, neposredno povezana s predmetom javnega naročila.

V primeru, da se po sklenitvi pogodbe zamenja podizvajalec, ali če izvajalec sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora izvajalec naročniku v 5 dneh po spremembi predložiti: izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, zahtevo novega podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva in pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu, če podizvajalec to zahteva.

Izvajalec lahko dokazuje izpolnjevanje zahtevanih pogojev (reference) s podizvajalci. V tem primeru mora ta podizvajalec predložiti svoje reference in isti podizvajalec bo moral izvesti dela javnega naročila na katerega se reference nanašajo.

V primeru, da izvajalec podizvajalca, katerega referenca je bila predložena k ponudbi zamenja, mora za novega podizvajalca predložiti referenco za istovrstna dela, za katera jo je ob oddaji ponudbe predložil za zamenjanega podizvajalca, novi podizvajalec pa mora biti prijavljen kot podizvajalec za istovrstna dela, kot so navedena v tej novo predloženi referenci.

  - člen

V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo, naročnik plača podizvajalcu za opravljena dela po tem, ko izvajalec priloži situacijo oziroma račun podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil. V primeru, da izvajalec ne potrdi situacije oziroma računa podizvajalca, se šteje, da je izvajalec potrdil situacijo oz. račun podizvajalca za dela opravljena s strani podizvajalca, ko ta opravljena dela potrdi naročnikov strokovni nadzor.

V primeru delne potrditve računa oz. situacije podizvajalca s strani glavnega izvajalca ali strokovnega nadzora, plača naročnik podizvajalcu v dogovorjenih plačilnih rokih nesporen del situacije oz. računa podizvajalca.

XII. OSTALA DOLOČILA

  - člen

V primeru, da izvajalec:

- bankrotira ali postane insolventen, če je proti njemu izdan sodni nalog za plačilo dolgov, če je v prisilni poravnavi, če je kot pravna oseba sprejela sklep o zapiranju gospodarske družbe (razen prostovoljne likvidacije zaradi združevanja ali prestrukturiranja), če je imenovan stečajni upravitelj na katerikoli del njegovega podjetja ali sredstev ali če izvajalec sproži oziroma se proti njemu sproži podobno dejanje kot rezultat dolga, ali

- ne bi pričel z izvedbo pogodbeno dogovorjenih del v pogodbenem roku, niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik;

- ne bi dosegal pogodbeno dogovorjene kvalitete in te ne bi vzpostavil niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik;

- prekine z deli brez pisnega soglasja naročnika;

- zamuja s kritičnimi faznimi roki in teh zamud ne bi nadoknadil niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik;

- zamenja katerega koli od predstavnikov z drugim predstavnikom, ki ne izpolnjuje razpisnih pogojev tega predstavnika;

- krši določila 7. člena te pogodbe,

lahko naročnik odstopi od te pogodbe. V tem primeru je izvajalec dolžan plačati pogodbeno kazen v višini 10% pogodbene vrednosti (z DDV) in vso škodo. Če izvajalec pogodbene kazni in škode ne poravna, je naročnik upravičen za plačilo pogodbene kazni unovčiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

  - člen

Izvajalec se zaveže izvesti tudi vsa morebitna dodatna dela vezana na predmet te pogodbe, ki mu jih bo pisno naročil naročnik. Za ta dela se sklene ustrezen dodatek.

Vsa morebitna dodatna dela vezana na predmet te pogodbe se bodo urejala po postopkih v skladu z zakonom o javnih naročilih.

  - člen

Izvajalec ne bo brez predhodnega pisnega soglasja naročnika, prenesel na tretjo osebo pogodbe ali dela pogodbe, ali kakršnekoli pravice, koristi, obveznosti ali interesa iz pogodbe ali na podlagi le-te.

  - člen

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku;

je nična.

  - člen

Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 (obveznosti na področju okoljskega, socialnega in delovnega prava) s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca ali če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu pogodbe ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

Razvezni pogoj iz prejšnjega odstavka se uresniči pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev, v primerih nastopanja s podizvajalci pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ustrezno ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila, pri čemer mora naročnik nov postopek oddaje javnega naročila začeti nemudoma, najkasneje pa v 30 dneh od seznanitve s kršitvijo. Če naročnik v tem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve naročnika s kršitvijo.

  - člen

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da bosta morebitna nesoglasja oz. spore reševale predvsem sporazumno, če v tem ne bi uspele, bo v sporih odločilo pristojno sodišče v Ljubljani.

  - člen

Ta pogodba stopi v veljavo z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in pod odložnim pogojem, da izvajalec predloži garancijo banke oz. zavarovalnice za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ter podpisano izjavo o lastniški strukturi ponudnika v skladu z 6. odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK).

Vse morebitne spremembe in dopolnitve te pogodbe so veljavne le v pisni obliki kot dodatek k pogodbi.

Pogodba je sestavljena v 3 izvodih, od katerih prejme naročnik 2, izvajalec pa 1 izvod.

V Ljubljani, dne ____________			V _______________, dne ___________

Naročnik:						Izvajalec:

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo

prof. dr. Mitjan Kalin, dekan

Priloge:

- bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

- zavarovalna polica

- izjava o lastniški strukturi ponudnika

Razpisni obrazec št. 10

IZJAVA PONUDNIKA

O PREDLOŽITVI GARANCIJE BANKE OZ. ZAVAROVALNICE

ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

V skladu z javnim naročilom »Vodenje projekta in svetovanje za projekt Novogradnja UL FS v k.o. Brdo«objavljenim na Portalu javnih naročil pod št. JN……………. dne.............. 2020,

izjavljamo,

da bomo, v primeru, da bo naša ponudba izbrana za izvedbo predmetnega naročila, pridobili za naročnika javnega naročila, nepreklicno in brezpogojno garancijo banke/zavarovalnice za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti (z DDV) in da bo garancija banke oz. zavarovalnice izdana skladno z vzorcem garancije iz razpisne dokumentacije, ki je priloga te izjave ter izročena naročniku v skladu z določili pogodbe.

Datum:					Podpis:

_________________						___________________

PRILOGA:

- Vzorec garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Razpisni obrazec št. 10a

Vzorec: GARANCIJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo, Aškerčeva cesta 6, 1000 Ljubljana

Datum: ........ (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA: ........... (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

ŠTEVILKA: .... (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT: ..... (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK: ...... (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo, Aškerčeva cesta 6, Ljubljana

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz pogodbe št. ... z dne ..... (vpiše se številko in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila sklenjene na podlagi postopka z oznako JN.....) za vodenje projekta in svetovanje za projekt Novogradnja UL FS v k.o. Brdo v vrednosti ……….. EUR (z DDV)

ZNESEK IN VALUTA: .... (vpiše se najvišji znesek (10% pogodbene vrednosti z DDV) s številko in besedo ter valuta)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: nobena

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov ...... (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE: ..... (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: ........ (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja (do vključno 31. 1. 2022, z možnostjo podaljšanja)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE: ..... (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant

(žig in podpis)

|  | Razpisni obrazec št. 11 IZJAVA PONUDNIKA oz. POSLOVODEČEGA, DA NE NASTOPA S PODIZVAJALCI PONUDNIK oz. POSLOVODEČI (v primeru skupnega nastopa): __________________________________________________________________________ V zvezi z javnim naročilom »Vodenje projekta in svetovanje za projekt Novogradnja UL FS v k.o. Brdo« po odprtem postopku, objavljenim na Portalu javnih naročil dne _________ 2020 pod številko objave JN _________ i z j a v l j a m o , da ne nastopamo s podizvajalci. Datum: Podpis: _________________ _________________ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Razpisni obrazec št. 12 |  |  |  |  |  |
|  | IZJAVA PODIZVAJALCA |  |  |  |  |

PODIZVAJALEC:

_________________________________________________________________________

(naziv)

_________________________________________________________________________

(naslov)

Spodaj podpisani podizvajalec izjavljam, da:

- smo seznanjeni z navodili, ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in, da z njimi v celoti soglašamo;

- soglašamo s ponudbenimi cenami za naša dela, ki jih je v ponudbi podal ponudnik oz. glavni izvajalec;

- smo seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije,

- bomo naročniku v petih dneh od prejemu njegove zahteve posredovali kopijo podizvajalske pogodbe in vseh dodatkov k tej pogodbi, ki smo jo sklenili s ponudnikom za izvedbo del v okviru tega javnega naročila;

- v primeru, da zahtevamo neposredno plačilo, naročniku dajemo soglasje, da nam pod pogoji iz te razpisne dokumentacije namesto glavnemu izvajalcu poravna našo terjatev do glavnega izvajalca, za dela izvedena na predmetu javnega naročila.

Datum:					Podpis:

_________________						_________________

Obrazec izpolni podizvajalec le v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalcem.

V primeru večjega števila podizvajalcev se obrazec fotokopira.

Razpisni obrazec št. 13

IZJAVA PONUDNIKA

PONUDNIK oz. POSLOVODEČI  (v primeru skupnega nastopa):

_________________________________________________________________________

Spodaj podpisani ponudnik za javno naročilo »Vodenje projekta in svetovanje za projekt Novogradnja UL FS v k.o. Brdo«objavljenim na Portalu javnih naročil dne _________ 2020 pod številko objave JN __________

i z j a v l j a m o ,

- da pooblaščamo naročnika, da na podlagi potrjenega računa, neposredno plača našim podizvajalcem;

- da bomo naročniku ob izstavitvi svojega računa ali situacije priložili tudi račune svojih podizvajalcev, ki jih bomo predhodno potrdili;

- da bomo v primeru zamenjave ali uvedbe novega podizvajalca, pred vsakokratno zamenjavo ali uvedbo novih podizvajalcev (podizvajalcev, ki niso bili navedeni v ponudbi) v delo, pridobili pisno soglasje naročnika.

Datum:					Podpis:

_________________						_________________

Izjava se izpolni le v primeru, da ponudnik oz. ponudniki v skupnem nastopu nastopa/jo s podizvajalci in dapodizvajalec zahteva neposredno plačilov skladu s 94. členom ZJN-3.

Opomba: Obrazcu se priloži zahteva podizvajalca za neposredno plačilo.

Razpisni obrazec št. 14

IZJAVA PONUDNIKA

PONUDNIK oz. POSLOVODEČI (v primeru skupne ponudbe):

____________________________________________________________________________

i z j a v l j a m o,

da bomo v primeru sklenitve pogodbe na podlagi tega javnega razpisa, najkasneje v 10-ih dneh po podpisu pogodbe naročniku predložili kopijo zavarovalne police, s katero bo zavarovana naša odgovornost, ki bo vključevala splošno civilnopravno odgovornost, delodajalčevo odgovornost in odgovornost za škodo zaradi civilnopravnih odškodninskih zahtevkov tretjih oseb, vse brez omejitve.

Kritje zavarovalne vsote bo najmanj v zakonsko določeni višini za ves čas trajanja pogodbe.

Zavarovalna polica bo sklenjena v korist Univerze v Ljubljani, Fakultete za strojništvo, Aškerčeva cesta 6, Ljubljana.

Datum:	                               Podpis:

_________________		_________________

Razpisni obrazec št. 15

UNIVERZA V LJUBLJANI

FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO

Aškerčeva cesta 6

1000 Ljubljana

POVZETEK PREDRAČUNA (REKAPITULACIJA)

za javno naročilo »Vodenje projekta in svetovanje za projekt Novogradnja UL FS v k.o. Brdo«

- Naziv PONUDNIKA:

____________________________________________________________________________

- PONUDBENA VREDNOST (SKUPNA PONUDBENA VREDNOST, KOT JE NAVEDENA V PONUDBENEM PREDRAČUNU)

| *Ponudbena vrednost v EUR brez DDV | *Ponudbena vrednost v EUR z DDV |
| --- | --- |

*Ponudbena vrednost je enaka kot  v razpisnem obrazcu št. 3

Datum:							Podpis:

_________________						___________________